INTENTUS REAL ESTATE PLATFORM

Diagnostico Completo

Modulo Comercial

Sessao 39 | 12 de Marco de 2026

Pair Programming: Claudinho (Claude) + Buchecha (MiniMax M2.5)

# 1. Sumario Executivo

O modulo Comercial da Intentus foi gerado pelo Lovable e nunca recebeu uma sessao de desenvolvimento focada. Esta auditoria analisou 30+ arquivos (paginas, hooks, componentes, Edge Functions, bibliotecas) e identificou 27 achados em 5 categorias.

| Categoria | Qtd | Maior Severidade |
| --- | --- | --- |
| Seguranca (CRITICO) | 9 | CRITICO |
| Bugs | 8 | CRITICO a BAIXO |
| Arquitetura | 5 | CRITICO a MEDIO |
| Qualidade de Codigo | 3 | MEDIO a BAIXO |
| UX/Labels | 1 | MEDIO a BAIXO |

Veredicto do MiniMax (Buchecha): "Este modulo e um data breach esperando para acontecer. Producao deveria ser pausada ate que o isolamento de tenant seja aplicado em todas as queries."

# 2. Escopo da Auditoria

30+ arquivos analisados em pair programming (Claude + MiniMax M2.5):

- Paginas: LeadsCRM, DealsList, CommercialDashboard, BrokerGoals, CommercialAutomations, CommercialAvailability, CommercialReports, CommercialVisits, ExclusivityContracts, MarketEvaluations, SaasPipeline

- Hooks: useLeads, useDealRequests, useCommercialDashboard, useDealCardFeatures, useDealAttachments, useDealMembers, useMyGoals, useSlaRules, useSalesMirror, useSaasPipeline, useLabels, useCommissionSplits

- Componentes: DealDetailDialog, DealWizard, KanbanBoard, LeadKanbanBoard, LeadDetailDialog + 12 sub-componentes de card (Details, Messages, Reminders, History, Assignment, Dates, Labels, Attachments, Actions, Commissions, Checklist, Activity, Members)

- Edge Functions: commercial-ai-insights, relationship-ai-insights, default-risk-ai

- Lib: legalTransitions.ts, dealRequestSchema.ts, intakeStatus.ts

# 3. Achados Detalhados

## 3.1 Seguranca

[CRITICO] SEC-01: Credenciais Supabase hardcoded em MarketEvaluations.tsx

URL, project ID e anon key de um projeto Supabase DIFERENTE (wpjssodijhpazwcbanxp) expostos no codigo-fonte frontend. Qualquer usuario pode inspecionar e acessar esse projeto.

Fix: Remover credenciais, usar import.meta.env.VITE_*, rotacionar chaves expostas

Esforco estimado: 1h

[CRITICO] SEC-02: useProfiles() sem filtro tenant_id

Hook retorna TODOS os perfis de TODOS os tenants. Afeta DealChecklistTab, DealMembersTab, DealAssignment. Vazamento de PII cross-tenant.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId) ou usar useTenantProfiles()

Esforco estimado: 1h

[CRITICO] SEC-03: useLabels() sem filtro tenant_id

Labels de todos os tenants visiveis para qualquer usuario. Writes tem tenant_id, mas reads nao.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId) na query de leitura

Esforco estimado: 30min

[CRITICO] SEC-04: useCommissionSplits() sem filtro tenant_id

Dados financeiros de comissoes de TODOS os tenants acessiveis. useAllCommissionSplits() tambem afetado.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId) em ambos os hooks

Esforco estimado: 30min

[CRITICO] SEC-05: useSalesMirror() sem filtro tenant_id

Dados de espelho de vendas (unidades/blocos) sem isolamento de tenant.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId)

Esforco estimado: 30min

[CRITICO] SEC-06: useSaasPipeline() sem filtro tenant_id

Pipeline SaaS B2B sem isolamento de tenant. Dados de negocios expostos.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId)

Esforco estimado: 30min

[CRITICO] SEC-07: default-risk-ai queries sem tenant_id

Edge Function de risco de inadimplencia consulta installments, tickets e contracts sem filtro de tenant. Cross-tenant data leak.

Fix: Adicionar tenant_id em todas as queries da EF

Esforco estimado: 1h

[MEDIO] SEC-08: CORS wildcard em 3 Edge Functions comerciais

commercial-ai-insights, relationship-ai-insights e default-risk-ai usam Access-Control-Allow-Origin: *

Fix: Aplicar CORS whitelist (mesmo padrao do CLM)

Esforco estimado: 1h

[MEDIO] SEC-09: useMyGoals() queries sem tenant_id

Consultas de deal_requests e leads dentro do loop de goals nao filtram por tenant.

Fix: Adicionar .eq('tenant_id', tenantId) nas queries internas

Esforco estimado: 30min

## 3.2 Bugs

[CRITICO] BUG-01: BrokerGoals usa progresso MOCK em producao

Calculo de progresso usa goal.id.charCodeAt(0) % 100 (valor aleatorio baseado no UUID). Hook useMyGoals com dados reais existe mas NAO e usado.

Fix: Substituir mock por useMyGoals() hook

Esforco estimado: 2h

[ALTO] BUG-02: DealMessagesTab: targeting de departamento quebrado

commentTarget (departamento selecionado no dropdown) e capturado no state mas NUNCA passado para addComment.mutate(). Mensagens vao sem tag de departamento.

Fix: Incluir target_department no payload do mutate

Esforco estimado: 30min

[ALTO] BUG-03: CommercialReports usa status invalido 'fechado'

Filtra deals com status 'fechado' que nao existe no schema. Status correto e 'concluido'. Resultado: contagem de deals fechados SEMPRE 0.

Fix: Trocar 'fechado' por 'concluido'

Esforco estimado: 15min

[ALTO] BUG-04: DealsList: aprovado_comercial duplicado em 2 colunas

Status aprovado_comercial aparece tanto na coluna 'Elaboracao' quanto na coluna 'Aprovado' do Kanban.

Fix: Remover de uma das colunas (provavelmente 'Elaboracao')

Esforco estimado: 15min

[MEDIO] BUG-05: Kanban multi-status: sempre seleciona statuses[0]

Ao arrastar lead/deal para coluna com multiplos statuses (ex: 'Resultado' = convertido + perdido), SEMPRE marca como primeiro status. Impossivel marcar 'perdido' via drag.

Fix: Mostrar dialog de selecao ao dropar em coluna multi-status

Esforco estimado: 2h

[MEDIO] BUG-06: useMyGoals: volume_vendas conta deals em vez de somar valor

Metrica volume_vendas usa count() em vez de sum(total_value). 1 deal de R$500k e 5 de R$1k mostram '6' ao inves de R$505k.

Fix: Substituir count por select + reduce(sum)

Esforco estimado: 1h

[MEDIO] BUG-07: relationship-ai-insights: .single() em persona lookup

Usa .single() que crasha se 0 ou 2+ rows. Deveria ser .maybeSingle() com fallback para prompt padrao.

Fix: Trocar .single() por .maybeSingle()

Esforco estimado: 15min

[BAIXO] BUG-08: DealDetailDialog: useState com side effect async

Estado inicializado com chamada async no useState, pattern nao recomendado pelo React.

Fix: Mover para useEffect

Esforco estimado: 30min

## 3.3 Arquitetura

[CRITICO] ARQ-01: CommercialAutomations: UI sem motor de execucao

Regras de automacao sao criadas e salvas no Supabase, mas NENHUM backend processa ou executa essas regras. Feature e 100% decorativa.

Fix: Implementar: (a) DB triggers, (b) Edge Function + pg_cron, ou (c) worker dedicado

Esforco estimado: 8-16h

[ALTO] ARQ-02: 2 Edge Functions usam Lovable gateway legado

relationship-ai-insights e default-risk-ai dependem de ai.gateway.lovable.dev (LOVABLE_API_KEY). Se Lovable descontinuar, ambas param de funcionar.

Fix: Migrar para OpenRouter (padrao do commercial-ai-insights)

Esforco estimado: 3h

[ALTO] ARQ-03: Dashboard comercial: 8 full-table-scans client-side

useCommercialDashboard.ts faz 8 queries paralelas (select *) e computa 30+ KPIs em 400+ linhas de useMemo no browser. Estimativa: 10-50MB transferidos por load.

Fix: Criar RPC PostgreSQL ou Edge Function para agregar server-side

Esforco estimado: 8h

[MEDIO] ARQ-04: useMyGoals: N+1 query pattern

Loop sequencial com await por goal (1 query por meta). Com 10 metas = 10 queries sequenciais.

Fix: Consolidar em query unica com GROUP BY metric_key

Esforco estimado: 2h

[MEDIO] ARQ-05: useDealAttachments: auth resolution duplicada

Hook tem propria funcao getAuthInfo() em vez de usar getAuthTenantId() compartilhado. Dead code getPublicUrl() (bucket e privado).

Fix: Usar getAuthTenantId(), remover getPublicUrl()

Esforco estimado: 30min

## 3.4 Qualidade de Codigo

[MEDIO] TS-01: deal: any em todo DealDetailDialog e sub-componentes

Tipo any propaga para DealDetailsTab, KanbanBoard, DealActionsTab. Sem autocomplete ou checagem de tipos.

Fix: Criar interface DealRequest tipada, substituir any

Esforco estimado: 3h

[MEDIO] TS-02: Multiplos 'as any' para tabelas ausentes nos types gerados

deal_request_followers, deal_request_members, deal_request_labels nao estao nos types gerados do Supabase. Casts as any espalham.

Fix: Regenerar types do Supabase (supabase gen types)

Esforco estimado: 1h

[BAIXO] TS-03: as unknown as CommissionSplit[] anti-pattern

Double cast em useCommissionSplits indica incompatibilidade de tipos entre Supabase e interface local.

Fix: Alinhar interface com schema do banco

Esforco estimado: 30min

## 3.5 UX

[MEDIO] UX-01: useSaasPipeline: labels de stage confusos

Stage 'demonstracao' tem label 'Iniciou Pagamento'. Nomes nao refletem o fluxo real do pipeline SaaS.

Fix: Revisar labels com time de produto

Esforco estimado: 30min

# 4. Tabela Consolidada

| ID | Sev. | Cat. | Titulo | Esforco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | CRITICO CRITICO | Seguranca | Credenciais Supabase hardcoded em MarketEvaluations.tsx | 1h |
| SEC-02 | CRITICO CRITICO | Seguranca | useProfiles() sem filtro tenant_id | 1h |
| SEC-03 | CRITICO CRITICO | Seguranca | useLabels() sem filtro tenant_id | 30min |
| SEC-04 | CRITICO CRITICO | Seguranca | useCommissionSplits() sem filtro tenant_id | 30min |
| SEC-05 | CRITICO CRITICO | Seguranca | useSalesMirror() sem filtro tenant_id | 30min |
| SEC-06 | CRITICO CRITICO | Seguranca | useSaasPipeline() sem filtro tenant_id | 30min |
| SEC-07 | CRITICO CRITICO | Seguranca | default-risk-ai queries sem tenant_id | 1h |
| SEC-08 | MEDIO MEDIO | Seguranca | CORS wildcard em 3 Edge Functions comerciais | 1h |
| SEC-09 | MEDIO MEDIO | Seguranca | useMyGoals() queries sem tenant_id | 30min |
| BUG-01 | CRITICO CRITICO | Bug | BrokerGoals usa progresso MOCK em producao | 2h |
| BUG-02 | ALTO ALTO | Bug | DealMessagesTab: targeting de departamento quebrado | 30min |
| BUG-03 | ALTO ALTO | Bug | CommercialReports usa status invalido 'fechado' | 15min |
| BUG-04 | ALTO ALTO | Bug | DealsList: aprovado_comercial duplicado em 2 colunas | 15min |
| BUG-05 | MEDIO MEDIO | Bug | Kanban multi-status: sempre seleciona statuses[0] | 2h |
| BUG-06 | MEDIO MEDIO | Bug | useMyGoals: volume_vendas conta deals em vez de somar valor | 1h |
| BUG-07 | MEDIO MEDIO | Bug | relationship-ai-insights: .single() em persona lookup | 15min |
| BUG-08 | BAIXO BAIXO | Bug | DealDetailDialog: useState com side effect async | 30min |
| ARQ-01 | CRITICO CRITICO | Arquitetura | CommercialAutomations: UI sem motor de execucao | 8-16h |
| ARQ-02 | ALTO ALTO | Arquitetura | 2 Edge Functions usam Lovable gateway legado | 3h |
| ARQ-03 | ALTO ALTO | Arquitetura | Dashboard comercial: 8 full-table-scans client-side | 8h |
| ARQ-04 | MEDIO MEDIO | Arquitetura | useMyGoals: N+1 query pattern | 2h |
| ARQ-05 | MEDIO MEDIO | Arquitetura | useDealAttachments: auth resolution duplicada | 30min |
| TS-01 | MEDIO MEDIO | Qualidade | deal: any em todo DealDetailDialog e sub-componentes | 3h |
| TS-02 | MEDIO MEDIO | Qualidade | Multiplos 'as any' para tabelas ausentes nos types gerados | 1h |
| TS-03 | BAIXO BAIXO | Qualidade | as unknown as CommissionSplit[] anti-pattern | 30min |
| UX-01 | MEDIO MEDIO | UX | useSaasPipeline: labels de stage confusos | 30min |

# 5. Plano de Acao Recomendado

## Fase 1: Seguranca Critica (~6h)

- SEC-01: Remover credenciais hardcoded + rotacionar chaves (1h)

- SEC-02 a SEC-06: Adicionar tenant_id em 6 hooks frontend (3h)

- SEC-07: Adicionar tenant_id nas queries do default-risk-ai (1h)

- SEC-08: Aplicar CORS whitelist nas 3 Edge Functions (1h)

## Fase 2: Bugs Criticos e Altos (~5h)

- BUG-01: Conectar BrokerGoals ao useMyGoals (substituir mock) (2h)

- BUG-02: Passar commentTarget no mutate do DealMessagesTab (30min)

- BUG-03: Trocar 'fechado' por 'concluido' no CommercialReports (15min)

- BUG-04: Remover aprovado_comercial duplicado no DealsList (15min)

- BUG-05: Dialog de selecao para colunas multi-status no Kanban (2h)

## Fase 3: Arquitetura (~16h)

- ARQ-01: Implementar motor de execucao para automacoes (8-16h)

- ARQ-02: Migrar 2 EFs de Lovable gateway para OpenRouter (3h)

- ARQ-03: Refatorar dashboard para agregacao server-side (8h)

- ARQ-04: Eliminar N+1 no useMyGoals (2h)

## Fase 4: Qualidade e UX (~5h)

- TS-01: Tipar DealRequest e eliminar 'any' nos componentes (3h)

- TS-02: Regenerar types do Supabase (1h)

- Fixes menores: BUG-06/07/08, ARQ-05, TS-03, UX-01 (~2h)

Esforco total estimado: ~32h (4 fases)

Prioridade absoluta: Fase 1 (Seguranca) deve ser executada ANTES de qualquer nova feature no modulo Comercial.

# 6. Metodologia

Pair programming com dois modelos de IA em papeis complementares:

Claudinho (Claude Opus 4.6): Leitura completa de 30+ arquivos, analise de dependencias, mapeamento de fluxos, identificacao de padroes e consolidacao do diagnostico.

Buchecha (MiniMax M2.5): Code review independente via minimax_code_review em 3 rodadas: (1) seguranca/tenant isolation, (2) bugs/funcionalidades quebradas, (3) performance/arquitetura. Second opinion em cada achado critico.

Ambos os modelos concordaram em 100% dos achados criticos. MiniMax adicionou recomendacoes de fix code para cada item e estimativa de impacto de performance no dashboard (50-250x melhoria com server-side aggregation).