PLANO TÉCNICO

Central de Aprovações CLM

Sessão 49 — 14/03/2026

Elaborado por: Claudinho (Claude) + Marcelo

Módulo: Gestão de Contratos (CLM)

# 1. Resumo Executivo

Este documento detalha o plano técnico para construção da Central de Aprovações do módulo CLM. A Central será uma página dedicada que unifica todas as funções de aprovação de contratos em um único lugar, permitindo aprovar, rejeitar e delegar diretamente, sem precisar navegar até o contrato individual.

Objetivo

Criar a página /contratos/aprovacoes com KPIs, lista de pendentes com ações inline, histórico de decisões e gestão de regras de aprovação.

Estimativa

6-8 horas de implementação, divididas em 3 sub-tarefas.

Impacto

- Reduz de 4 cliques para 1 clique o processo de aprovar/rejeitar um contrato

- Visão consolidada de todas as aprovações pendentes (hoje espalhadas entre Command Center e contratos individuais)

- KPIs de performance do workflow de aprovação (tempo médio, taxa de aprovação, gargalos)

# 2. Arquitetura Atual das Aprovações

O sistema de aprovações do CLM já está maduro tecnicamente. A Central reaproveita 100% da infraestrutura existente:

2.1 Backend (já pronto)

| Camada | Recurso | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Edge Function | clm-approvals-api | 5 actions: pending, history, approve, reject, delegate. RBAC + CORS + optimistic locking |
| Tabela | contract_approvals | Steps de aprovação com status, approver_id, deadline, comments, tenant_id |
| Tabela | approval_rules | Regras configuráveis: tipos de contrato, faixas de valor, aprovadores por step |
| RPC | increment_template_use_count | Atômico (fire-and-forget) |
| RLS | Policies ativas | Isolamento multi-tenant automático no nível do banco |

2.2 Frontend (hooks já prontos)

| Hook | Função |
| --- | --- |
| useClmPendingApprovals() | Query via Edge Function action='pending'. Retorna ApprovalItem[] do usuário logado |
| useMyPendingApprovals() | Query direta no Supabase. Retorna PendingApprovalItem[] enriquecido com dados do contrato (título, tipo, valor) |
| fetchApprovalHistory() | Função em clmApi.ts. Retorna histórico de aprovações decididas (aprovado/rejeitado/delegado) |
| useClmApprove() | Mutation via Edge Function. Invalida 6 query keys. Toast automático de sucesso |
| useClmReject() | Mutation via Edge Function. Comments obrigatório. Toast de sucesso |
| useClmDelegate() | Mutation via Edge Function. Valida same-tenant. Cria nova aprovação para delegate_to |

Conclusão: Não precisamos criar NENHUM endpoint ou hook novo. A Central é 100% frontend — componentes React que consomem hooks existentes.

# 3. Mockup da Página

Layout proposto para /contratos/aprovacoes:

3.1 KPI Cards (topo)

4 cards horizontais com contadores em tempo real:

- Pendentes (amarelo) — total de aprovações aguardando decisão do usuário

- Atrasadas (vermelho) — pendentes com deadline ultrapassado

- Aprovadas no mês (verde) — contagem do mês atual

- Rejeitadas no mês (cinza) — contagem do mês atual

Dados: KPIs computados client-side a partir dos arrays pending + history (sem query extra).

3.2 Tabs

3 abas principais:

Tab 1: Minhas Pendentes

Lista expandida de aprovações pendentes do usuário. Cada card mostra:

- Título do contrato + tipo (badge colorido) + valor formatado (R$)

- Nome do step de aprovação (ex: 'Aprovação Jurídica')

- Deadline com indicador de urgência (verde = ok, âmbar = 2 dias, vermelho = atrasado)

- 3 botões de ação: Ver Contrato (abre ContractDetailDialog), Aprovar (confirm dialog), Rejeitar (dialog com motivo obrigatório)

- Botão secundário: Delegar (dialog com seleção de usuário do mesmo tenant)

Tab 2: Histórico

Tabela paginada com todas as aprovações já decididas:

- Colunas: Contrato, Step, Decisão (badge), Comentário, Data

- Filtros: por período (7d/30d/90d/all), por tipo de decisão (aprovado/rejeitado/delegado)

- Ordenado por decided_at DESC (mais recente primeiro)

Dados: fetchApprovalHistory() de clmApi.ts (já existe).

Tab 3: Regras de Aprovação

Renderiza o componente ApprovalRulesManager.tsx existente, sem modificações.

Visível apenas para usuários com role admin ou gerente (guard via usePermissions).

# 4. Arquivos a Criar/Modificar

| Ação | Arquivo | O que muda |
| --- | --- | --- |
| CRIAR | src/pages/ClmAprovacoes.tsx | Página principal (~350-450 linhas). Importa hooks existentes, renderiza KPIs + 3 tabs |
| CRIAR | src/hooks/useApprovalHistory.ts | Hook React Query wrapping fetchApprovalHistory() com retry e staleTime (~30 linhas) |
| EDITAR | src/App.tsx | Adicionar rota /contratos/aprovacoes → ClmAprovacoes (+2 linhas) |
| EDITAR | src/components/AppSidebar.tsx | Adicionar 'Central de Aprovações' no array gestaoContratosNav (+1 linha) |
| EDITAR | src/components/contracts/PendingApprovalsWidget.tsx | Adicionar link 'Ver todas' apontando para /contratos/aprovacoes (+5 linhas) |
| NENHUM | Backend (Edge Functions, tabelas, RLS) | Tudo já existe e funciona. Zero modificações necessárias |

Total: 2 arquivos novos + 3 edições pequenas + 0 backend.

# 5. Estrutura Interna da Página

A ClmAprovacoes.tsx será composta por componentes inline (não extraídos em arquivos separados nesta fase):

5.1 ApprovalKPICards

4 cards usando shadcn Card. Dados computados client-side:

- pendingCount = pendingApprovals.length

- overdueCount = pendingApprovals.filter(a => a.deadline && new Date(a.deadline) < now).length

- approvedThisMonth = history.filter(a => a.status === 'aprovado' && isThisMonth(a.decided_at)).length

- rejectedThisMonth = history.filter(a => a.status === 'rejeitado' && isThisMonth(a.decided_at)).length

5.2 PendingApprovalsList (Tab 1)

Lista de cards com ações. Cada card usa:

- useClmApprove() para aprovar (com Dialog de confirmação + campo de comentário opcional)

- useClmReject() para rejeitar (com Dialog + campo de motivo OBRIGATÓRIO)

- useClmDelegate() para delegar (com Dialog + select de usuários do tenant)

- ContractDetailDialog para 'Ver Contrato' (mesma mecânica do PendingApprovalsWidget)

Empty state quando não há pendentes: ícone CheckCircle + 'Nenhuma aprovação pendente'.

5.3 ApprovalHistoryTable (Tab 2)

Tabela usando shadcn Table com:

- Dados de fetchApprovalHistory() (novo hook useApprovalHistory)

- Filtro por período (Select: 7d / 30d / 90d / Todos)

- Filtro por decisão (Select: Todos / Aprovado / Rejeitado / Delegado)

- Badge colorido para status (verde=aprovado, vermelho=rejeitado, azul=delegado)

- Paginação client-side (10 por página)

5.4 Tab Regras

Renderiza <ApprovalRulesManager /> direto. Guard: { canManageSettings && <ApprovalRulesManager /> }

# 6. Fluxo de Dados

O fluxo é simples porque toda a infra já existe:

Leitura (queries)

1. ClmAprovacoes monta → useMyPendingApprovals() busca Supabase direto (contract_approvals + contracts JOIN)

2. ClmAprovacoes monta → useApprovalHistory() chama fetchApprovalHistory() → Edge Function clm-approvals-api action='history'

3. KPIs são computados client-side a partir dos 2 arrays acima

Escrita (mutations)

1. Usuário clica 'Aprovar' → Dialog confirmação → useClmApprove().mutate({ approvalId, comments })

2. Edge Function clm-approvals-api: valida RBAC → verifica approver_id → optimistic lock (status=pendente) → UPDATE → auto-transição contrato se todos aprovaram

3. Mutation invalida 6 query keys → UI atualiza automaticamente (item desaparece da lista pendentes)

Mesmo fluxo para Rejeitar (comments obrigatório) e Delegar (delegate_to validado same-tenant).

# 7. Permissões (RBAC)

A Central respeita o sistema RBAC de 3 camadas já implementado:

| Role | Pode fazer | Não pode |
| --- | --- | --- |
| admin / superadmin | Tudo: aprovar, rejeitar, delegar, ver histórico, gerenciar regras | — |
| gerente | Aprovar, rejeitar, delegar, ver histórico, gerenciar regras | — |
| juridico | Aprovar, rejeitar, ver histórico | Delegar, gerenciar regras |
| corretor | Ver suas próprias pendentes e histórico | Aprovar, rejeitar, delegar, gerenciar regras |
| financeiro | Ver pendentes e histórico | Gerenciar regras |

Implementação: usePermissions() hook já tem os flags canApprove, canReject, canDelegate, canManageSettings.

# 8. Cronograma de Implementação

| # | Task | Estimativa | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar useApprovalHistory.ts (hook simples) | ~15 min | Nenhuma |
| 2 | Criar ClmAprovacoes.tsx (página completa com KPIs + 3 tabs) | ~4-5 horas | Task 1 |
| 3 | Registrar rota em App.tsx + sidebar em AppSidebar.tsx | ~15 min | Task 2 |
| 4 | Link 'Ver todas' no PendingApprovalsWidget | ~15 min | Task 3 |
| 5 | Build verification (npx tsc --noEmit) + CLAUDE.md | ~15 min | Task 4 |

Total estimado: 5-6 horas (inclui testes manuais e ajustes).

# 9. Riscos e Mitigações

- Risco 1 — Performance com muitas aprovações: Histórico pode crescer. Mitigação: paginação client-side (10/página) + limit 100 na Edge Function (já existe, limit: 50 na action 'history').

- Risco 2 — Race condition ao aprovar: Já mitigado — optimistic locking implementado na sessão 35 (WHERE status='pendente' + check rows affected).

- Risco 3 — Usuário sem permissão tenta aprovar: Já mitigado — RBAC em 3 camadas (UI guard + Edge Function check + approver_id validation).

- Risco 4 — Dados do histórico sem enrichment: fetchApprovalHistory() retorna ApprovalItem sem título do contrato. Mitigação: enriquecer client-side com lookup no cache de contratos, ou aceitar mostrar contract_id inicialmente.

# 10. Próximos Passos

Após aprovação do plano por Marcelo:

- Implementar Tasks 1-5 sequencialmente (Claudinho executa)

- Build verification + commit message para GitHub Desktop

- Teste manual por Marcelo no ambiente de dev

- Deploy via Vercel (automático no push)

- Atualizar CLAUDE.md com sessão 49

Intentus Real Estate Platform — Building the future of PropTech