INTENTUS REAL ESTATE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PLANO CRM IA-NATIVE

Redesenho Completo do Módulo Comercial

47+ Funcionalidades | 8 Categorias | 4 Fases

Inspirado por: Pipedrive, HubSpot, Follow Up Boss, Kenlo, Sell.Do

Elaborado por: Claudinho + Buchecha

(Claude Opus 4.6 + MiniMax M2.5 — Pair Programming)

Sessão 73 — 15 de março de 2026

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano completo para transformar o módulo Comercial (CRM) do Intentus em uma plataforma IA-Native de classe mundial para o mercado imobiliário brasileiro.

Contexto: O cronograma IA-Native original contemplava apenas 3 funcionalidades CRM (Backend de Automações, Lead Scoring, Relatórios). O benchmarking da sessão 46 analisou 47 features em 8 categorias contra 5 plataformas líderes. Os screenshots do Pipedrive Premium revelaram funcionalidades adicionais (Pulse/Feed, LeadBooster, AI Assistant, Campaigns).

Decisão: Replanejar completamente o CRM para cobrir TODAS as funcionalidades necessárias, com IA como BASE do sistema (IA-Native), não como complemento.

Escopo: 47 funcionalidades organizadas em 8 categorias, implementadas em 4 fases ao longo de ~20 semanas.

Investimento estimado: ~514 horas de desenvolvimento (Claudinho + Buchecha pair programming).

| Total Features | Já Existem | Parciais | Novas |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 3 (✅) | 12 (⚠️) | 32 (❌) |

# 2. Renomeação do Menu

O menu "Comercial" na sidebar será renomeado para "Comercial (CRM)" para refletir a natureza completa de CRM que o módulo passará a ter. Esta é uma mudança simples no AppSidebar.tsx (1 linha).

Antes: "Comercial"

Depois: "Comercial (CRM)"

# 3. Estado Atual do Módulo CRM

O módulo comercial atual possui 11 itens na sidebar, 7 páginas, 14 hooks, 24 componentes e 4 Edge Functions. Após as sessões 42-45 (4 fases de fixes), está production-ready mas com gaps significativos frente aos líderes de mercado.

Funcionalidades operacionais: Dashboard KPIs (30+), Kanban de Deals (6 colunas), Kanban de Leads, Agenda de Visitas, Disponibilidade, Avaliações de Mercado, Metas & Ranking, Exclusividades, Relatórios.

Gap crítico: Automações é VISUAL-ONLY — interface existe mas não executa nenhuma automação no backend. Todos os concorrentes têm engine de automação funcional.

3 Diferenciais Únicos (nenhum concorrente tem): Precificação com scraping imobiliário, Análise de risco de inadimplência IA, Gestão de comissões com splits.

# 4. Mapa Completo de Funcionalidades CRM

Abaixo estão TODAS as 47 funcionalidades organizadas em 8 categorias. Para cada uma: status atual, abordagem IA-Native, estimativa de horas e fase planejada.

Legenda: ✅ = Já existe  |  ⚠️ = Parcial  |  ❌ = Não existe

## 🎯 1. GESTÃO DE LEADS & CAPTAÇÃO

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | Lead Scoring Automático com IA | ❌ | IA analisa comportamento, engajamento e perfil para scoring 0-100. Prioriza leads por probabilidade de conversão. | 16h | F1 | P0 |
| L02 | Captação Multi-Canal (Web Forms + Landing Pages) | ❌ | IA personaliza formulários por fonte de tráfego. Campos adaptativos que mudam conforme perfil. | 20h | F2 | P1 |
| L03 | Chatbot IA para Qualificação 24/7 | ❌ | LLM conversa naturalmente com leads, qualifica intenção, agenda visitas, encaminha ao corretor. | 24h | F2 | P1 |
| L04 | Prospector (Busca Ativa de Leads) | ❌ | IA identifica oportunidades em dados públicos e padrões de mercado. Sugere abordagem personalizada. | 20h | F3 | P2 |
| L05 | Distribuição Inteligente de Leads | ⚠️ | IA atribui leads ao corretor com maior probabilidade de fechamento (histórico, especialidade, carga). | 12h | F1 | P0 |
| L06 | Detecção de Duplicados com IA | ❌ | IA identifica leads duplicados por similaridade fuzzy (nome, telefone, email). Merge inteligente. | 8h | F1 | P1 |

## 📊 2. PIPELINE & FUNIL DE VENDAS

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Pipeline Multi-Funil Customizável | ⚠️ | IA sugere estágios ideais baseado no tipo de negócio. Templates por segmento. | 14h | F1 | P0 |
| P02 | Cards Customizáveis no Kanban | ⚠️ | IA destaca campos mais relevantes por estágio. Badges automáticos de risco/oportunidade. | 10h | F1 | P1 |
| P03 | Pulse/Feed Central de Ações | ❌ | IA gera feed priorizado: follow-ups atrasados, deals estagnados, oportunidades quentes. | 20h | F1 | P0 |
| P04 | Stalled Deals Detection | ❌ | IA detecta negócios parados, analisa causa (preço, timing, perfil), sugere ações de reativação. | 10h | F1 | P1 |
| P05 | Previsão de Fechamento (Deal Forecast) | ❌ | IA calcula probabilidade de win por deal (10+ fatores). Forecast de receita com cenários. | 14h | F2 | P1 |
| P06 | Pipeline Analytics Avançado | ⚠️ | IA identifica gargalos no funil, taxa de conversão por estágio, velocity, win/loss reasons. | 12h | F2 | P1 |

## ⚡ 3. AUTOMAÇÕES & WORKFLOWS

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Engine de Automação com Backend Real | ❌ | Motor de execução com triggers, condições e ações. IA sugere automações baseado em padrões. | 24h | F1 | P0 |
| A02 | Templates de Automação Pré-Configurados | ❌ | IA gera templates: follow-up pós-visita, reativação lead frio, welcome sequence, deal stalled. | 10h | F1 | P0 |
| A03 | Workflow Visual Builder (Drag & Drop) | ❌ | IA assiste na criação: sugere condições, valida fluxo, detecta loops, otimiza caminhos. | 20h | F3 | P2 |
| A04 | Automação de Follow-up Inteligente | ❌ | IA determina melhor momento, canal e conteúdo para cada follow-up. | 14h | F1 | P0 |
| A05 | SLA Engine (Alertas e Escalonamento) | ⚠️ | IA monitora SLAs e prediz violações antes que aconteçam. Escalonamento automático. | 10h | F2 | P1 |

## 💬 4. COMUNICAÇÃO & ENGAJAMENTO

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | WhatsApp Business API Nativo | ❌ | IA sugere respostas, gera mensagens personalizadas, analisa sentimento, escala conversas. | 24h | F3 | P1 |
| C02 | Email Integrado ao CRM | ❌ | IA gera drafts contextuais, personaliza subject lines, otimiza horário de envio. | 16h | F2 | P1 |
| C03 | Campanhas de Email/WhatsApp (Nurturing) | ❌ | IA segmenta audiência, personaliza conteúdo, otimiza sequência, prediz churn. | 20h | F3 | P1 |
| C04 | Conversation Intelligence | ❌ | IA transcreve e analisa interações. Detecta objeções, sentimento, coaching para corretores. | 16h | F4 | P2 |
| C05 | Assistente IA para Corretores | ⚠️ | Copilot contextual: sugere script, gera propostas, prepara reunião, análise de perfil em tempo real. | 16h | F1 | P0 |

## 🧠 5. IA & ANALYTICS

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | AI Sales Assistant (Tipo Pipedrive AI) | ❌ | IA analisa todo o contexto do deal e sugere ações concretas: qual lead ligar, que proposta enviar. | 20h | F2 | P0 |
| I02 | Matching Imóvel-Cliente com IA | ❌ | IA cruza perfil do cliente com portfólio. Sugere imóveis com score de compatibilidade. | 16h | F2 | P0 |
| I03 | Relatórios IA com Narrativa Automática | ⚠️ | IA gera relatórios com texto explicativo, não apenas números. Tendências e recomendações. | 14h | F2 | P1 |
| I04 | Forecasting de Receita Preditivo | ❌ | IA projeta receita futura (30/60/90 dias) com intervalos de confiança. Cenários best/likely/worst. | 12h | F2 | P1 |
| I05 | Dashboard ROI por Canal de Captação | ❌ | IA faz atribuição multi-touch, calcula CAC/LTV por canal, otimiza investimento em marketing. | 12h | F3 | P2 |
| I06 | Win/Loss Analysis com IA | ❌ | IA analisa padrões de negócios ganhos vs perdidos. Fatores de sucesso e pontos de melhoria. | 10h | F3 | P2 |

## 🏠 6. IMOBILIÁRIO ESPECÍFICO

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Calendário Inteligente de Visitas | ⚠️ | IA otimiza rota, sugere horários com maior conversão, auto-agenda com confirmação. | 14h | F2 | P1 |
| R02 | Gestão de Exclusividades com Alertas IA | ⚠️ | IA prediz melhor momento para renovar, alerta prazos, sugere estratégia por proprietário. | 10h | F3 | P2 |
| R03 | Precificação IA (Scraping) | ✅ | JÁ IMPLEMENTADO — Dual actor VivaReal + ZapImóveis. DIFERENCIAL ÚNICO. | — | — | — |
| R04 | Risco de Inadimplência IA | ✅ | JÁ IMPLEMENTADO — Scoring 0-100 person-centric. DIFERENCIAL ÚNICO. | — | — | — |
| R05 | Comissões com Splits Configuráveis | ✅ | JÁ IMPLEMENTADO — Gestão de splits multi-corretor. DIFERENCIAL ÚNICO. | — | — | — |
| R06 | Integração Portais BR (ZapImóveis, VivaReal, OLX) | ❌ | IA sincroniza listagens, detecta inconsistências, otimiza descrições para SEO de cada portal. | 24h | F4 | P1 |

## 🏆 7. GAMIFICAÇÃO & PERFORMANCE

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | Metas Inteligentes por Corretor | ⚠️ | IA calibra metas por potencial individual, sazonalidade e mercado local. | 10h | F3 | P2 |
| G02 | Ranking com Gamificação | ⚠️ | IA gera conquistas, badges, streaks. Competição saudável com métricas justas. | 10h | F3 | P2 |
| G03 | Coaching IA para Corretores | ❌ | IA analisa performance individual, identifica áreas de melhoria, sugere treinamentos. | 12h | F4 | P2 |

## 📱 8. MOBILE & UX

| ID | Funcionalidade | Status | Abordagem IA-Native | Horas | Fase | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | PWA Mobile-First | ❌ | IA otimiza interface por contexto (em visita = modo câmera, no escritório = modo dashboard). | 30h | F4 | P1 |
| M02 | Filtros Avançados e Salvos | ⚠️ | IA sugere filtros baseado em padrão de uso. Filtros salvos compartilháveis. | 8h | F1 | P1 |
| M03 | Customização de Colunas/Views | ⚠️ | IA sugere layout ideal por role. Views compartilháveis. | 8h | F1 | P1 |

# 5. Cronograma de Implementação

O plano está organizado em 4 fases de ~5 semanas cada, totalizando ~20 semanas a um ritmo de ~30h/semana. As fases são priorizadas por impacto no negócio e dependências técnicas.

## FASE 1 — Fundamentos IA-Native

Período: S1–S5 (~5 semanas)

Horas estimadas: ~134h

Foco: Motor de automações, pipeline inteligente, feed de ações, assistente IA, lead scoring

| ID | Funcionalidade | Prio | Entrega IA-Native | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Engine de Automação com Backend Real | P0 | Motor de execução com triggers, condições e ações. IA sugere automações baseado em padrões. | 24h |
| A02 | Templates de Automação Pré-Configurados | P0 | IA gera templates: follow-up pós-visita, reativação lead frio, welcome sequence, deal stalled. | 10h |
| A04 | Automação de Follow-up Inteligente | P0 | IA determina melhor momento, canal e conteúdo para cada follow-up. | 14h |
| P01 | Pipeline Multi-Funil Customizável | P0 | IA sugere estágios ideais baseado no tipo de negócio. Templates por segmento. | 14h |
| P02 | Cards Customizáveis no Kanban | P1 | IA destaca campos mais relevantes por estágio. Badges automáticos de risco/oportunidade. | 10h |
| P03 | Pulse/Feed Central de Ações | P0 | IA gera feed priorizado: follow-ups atrasados, deals estagnados, oportunidades quentes. | 20h |
| P04 | Stalled Deals Detection | P1 | IA detecta negócios parados, analisa causa (preço, timing, perfil), sugere ações de reativação. | 10h |
| L01 | Lead Scoring Automático com IA | P0 | IA analisa comportamento, engajamento e perfil para scoring 0-100. Prioriza leads por probabilidade de conversão. | 16h |
| L05 | Distribuição Inteligente de Leads | P0 | IA atribui leads ao corretor com maior probabilidade de fechamento (histórico, especialidade, carga). | 12h |
| L06 | Detecção de Duplicados com IA | P1 | IA identifica leads duplicados por similaridade fuzzy (nome, telefone, email). Merge inteligente. | 8h |
| C05 | Assistente IA para Corretores | P0 | Copilot contextual: sugere script, gera propostas, prepara reunião, análise de perfil em tempo real. | 16h |
| M02 | Filtros Avançados e Salvos | P1 | IA sugere filtros baseado em padrão de uso. Filtros salvos compartilháveis. | 8h |
| M03 | Customização de Colunas/Views | P1 | IA sugere layout ideal por role. Views compartilháveis. | 8h |

## FASE 2 — Inteligência & Comunicação

Período: S5–S10 (~5 semanas)

Horas estimadas: ~152h

Foco: AI Sales Assistant, matching, forecasting, email, calendário, analytics avançado

| ID | Funcionalidade | Prio | Entrega IA-Native | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | AI Sales Assistant (Tipo Pipedrive AI) | P0 | IA analisa todo o contexto do deal e sugere ações concretas: qual lead ligar, que proposta enviar. | 20h |
| I02 | Matching Imóvel-Cliente com IA | P0 | IA cruza perfil do cliente com portfólio. Sugere imóveis com score de compatibilidade. | 16h |
| I03 | Relatórios IA com Narrativa Automática | P1 | IA gera relatórios com texto explicativo, não apenas números. Tendências e recomendações. | 14h |
| I04 | Forecasting de Receita Preditivo | P1 | IA projeta receita futura (30/60/90 dias) com intervalos de confiança. Cenários best/likely/worst. | 12h |
| P05 | Previsão de Fechamento (Deal Forecast) | P1 | IA calcula probabilidade de win por deal (10+ fatores). Forecast de receita com cenários. | 14h |
| P06 | Pipeline Analytics Avançado | P1 | IA identifica gargalos no funil, taxa de conversão por estágio, velocity, win/loss reasons. | 12h |
| A05 | SLA Engine (Alertas e Escalonamento) | P1 | IA monitora SLAs e prediz violações antes que aconteçam. Escalonamento automático. | 10h |
| C02 | Email Integrado ao CRM | P1 | IA gera drafts contextuais, personaliza subject lines, otimiza horário de envio. | 16h |
| R01 | Calendário Inteligente de Visitas | P1 | IA otimiza rota, sugere horários com maior conversão, auto-agenda com confirmação. | 14h |
| L02 | Captação Multi-Canal (Web Forms + Landing Pages) | P1 | IA personaliza formulários por fonte de tráfego. Campos adaptativos que mudam conforme perfil. | 20h |
| L03 | Chatbot IA para Qualificação 24/7 | P1 | LLM conversa naturalmente com leads, qualifica intenção, agenda visitas, encaminha ao corretor. | 24h |

## FASE 3 — Captação & Engajamento

Período: S10–S15 (~5 semanas)

Horas estimadas: ~134h

Foco: WhatsApp API, campanhas nurturing, prospector, workflow visual, ROI dashboard

| ID | Funcionalidade | Prio | Entrega IA-Native | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | WhatsApp Business API Nativo | P1 | IA sugere respostas, gera mensagens personalizadas, analisa sentimento, escala conversas. | 24h |
| C03 | Campanhas de Email/WhatsApp (Nurturing) | P1 | IA segmenta audiência, personaliza conteúdo, otimiza sequência, prediz churn. | 20h |
| L04 | Prospector (Busca Ativa de Leads) | P2 | IA identifica oportunidades em dados públicos e padrões de mercado. Sugere abordagem personalizada. | 20h |
| A03 | Workflow Visual Builder (Drag & Drop) | P2 | IA assiste na criação: sugere condições, valida fluxo, detecta loops, otimiza caminhos. | 20h |
| I05 | Dashboard ROI por Canal de Captação | P2 | IA faz atribuição multi-touch, calcula CAC/LTV por canal, otimiza investimento em marketing. | 12h |
| I06 | Win/Loss Analysis com IA | P2 | IA analisa padrões de negócios ganhos vs perdidos. Fatores de sucesso e pontos de melhoria. | 10h |
| R02 | Gestão de Exclusividades com Alertas IA | P2 | IA prediz melhor momento para renovar, alerta prazos, sugere estratégia por proprietário. | 10h |
| G01 | Metas Inteligentes por Corretor | P2 | IA calibra metas por potencial individual, sazonalidade e mercado local. | 10h |
| G02 | Ranking com Gamificação | P2 | IA gera conquistas, badges, streaks. Competição saudável com métricas justas. | 10h |

## FASE 4 — Escala & Diferenciação

Período: S15–S20 (~5 semanas)

Horas estimadas: ~94h

Foco: Mobile PWA, integrações portais BR, conversation intelligence, coaching IA

| ID | Funcionalidade | Prio | Entrega IA-Native | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | PWA Mobile-First | P1 | IA otimiza interface por contexto (em visita = modo câmera, no escritório = modo dashboard). | 30h |
| R06 | Integração Portais BR (ZapImóveis, VivaReal, OLX) | P1 | IA sincroniza listagens, detecta inconsistências, otimiza descrições para SEO de cada portal. | 24h |
| C04 | Conversation Intelligence | P2 | IA transcreve e analisa interações. Detecta objeções, sentimento, coaching para corretores. | 16h |
| G03 | Coaching IA para Corretores | P2 | IA analisa performance individual, identifica áreas de melhoria, sugere treinamentos. | 12h |

# 6. Arquitetura Técnica

Toda a implementação seguirá os mesmos padrões estabelecidos no CLM IA-Native (sessões 53-62):

Backend: Supabase Edge Functions (Deno) self-contained. CORS whitelist com app.intentusrealestate.com.br. RBAC inline com clmPermissions mirror. Tenant isolation obrigatório.

IA: OpenRouter → Gemini 2.0 Flash (google/gemini-2.0-flash-001). JSON mode para outputs estruturados. Fallback rule-based quando IA falha.

Frontend: React + TypeScript + shadcn-ui + Tailwind CSS. Hooks dedicados com React Query (staleTime 3-5min, refetchInterval 5-10min, retry 1-2). Lazy loading para componentes pesados.

Deploy: Vercel (frontend) + Supabase MCP (Edge Functions até ~40KB, Dashboard para maiores).

Pair Programming: Claudinho (Claude, commander/planner/reviewer) + Buchecha (MiniMax M2.5, heavy lifter/code generator).

# 7. Mapeamento Pipedrive → Intentus

Baseado nos screenshots do Pipedrive Premium enviados por Marcelo:

| Feature Pipedrive | Equivalente Intentus | Status | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulse/Feed | P03 — Pulse/Feed Central de Ações | Novo | F1 |
| LeadBooster Chat | L03 — Chatbot IA para Qualificação | Novo | F2 |
| LeadBooster Web Forms | L02 — Captação Multi-Canal | Novo | F2 |
| LeadBooster Prospector | L04 — Prospector Busca Ativa | Novo | F3 |
| AI Sales Assistant | I01 — AI Sales Assistant | Novo | F2 |
| Automations Engine | A01 — Engine de Automação Backend | Novo (P0) | F1 |
| Automation Templates | A02 — Templates Pré-Configurados | Novo | F1 |
| Campaigns (Email) | C03 — Campanhas Email/WhatsApp | Novo | F3 |
| Pipeline Kanban | P01 — Multi-Funil Customizável | Expandir | F1 |
| Custom Card Fields | P02 — Cards Customizáveis | Expandir | F1 |
| Filters/Owners | M02 — Filtros Avançados e Salvos | Expandir | F1 |
| Deal Forecast | P05 — Previsão de Fechamento | Novo | F2 |

# 8. Próximos Passos

Este documento é para DISCUSSÃO com Marcelo antes de iniciar a execução.

1. Revisão: Marcelo revisa as 47 funcionalidades e prioridades propostas.

2. Ajustes: Adicionar, remover ou repriorizar funcionalidades conforme visão do Marcelo.

3. Aprovação: Marcelo aprova o plano final (pode ser parcial — aprovar Fase 1 primeiro).

4. Execução: Claudinho + Buchecha iniciam Fase 1 (Engine de Automação + Pipeline + Feed + Lead Scoring).

5. Rename sidebar: "Comercial" → "Comercial (CRM)" — pode ser feito imediatamente.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RESUMO DO PLANO CRM IA-NATIVE

47 funcionalidades | 8 categorias | 4 fases | ~514h | ~20 semanas

IA como BASE, não como complemento. Cada feature nasce com inteligência artificial.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━