INTENTUS REAL ESTATE

Plano Estratégico IA-Native

Rumo ao Software #1 do Mercado Imobiliário

Sessão 47 — 12/03/2026

Claudinho + Buchecha (Claude + MiniMax M2.5)

Pair Programming Estratégico

# 1. Visão Executiva

Este documento apresenta o plano estratégico completo para transformar o Intentus Real Estate na plataforma #1 de gestão imobiliária do Brasil, com uma abordagem IA-native onde a inteligência artificial não é um complemento, mas a base de todo o sistema.

## Princípio Fundacional

A IA deve permear cada interação, cada decisão, cada processo. Não como botão “Analisar com IA”, mas como motor inteligente que opera continuamente — agentic (age autonomamente), predictive (antecipa eventos) e prescriptive (recomenda ações).

## Arquitetura IA-Native: 3 Camadas

| Camada | Função | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| System of Record | Dados estruturados + eventos | Contratos, leads, transações, interações |
| Agent Operating System | Orquestração de agentes IA | Agente de qualificação, agente jurídico, agente financeiro |
| Outcome Interfaces | Interfaces orientadas a resultado | Dashboard preditivo, copilot contextual, alertas proativos |

## Posicionamento

"A primeira plataforma imobiliária que pensa por você."

# 2. Funcionalidades Novas (IA-Native)

Funcionalidades que o Intentus deve implementar e que nenhum concorrente oferece de forma integrada. Organizadas por domínio, com IA como motor central.

## 2.1 Agentes Autônomos (Agentic AI)

| # | Funcionalidade | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agente de Qualificação de Leads | IA que qualifica leads autonomamente via WhatsApp/email: coleta necessidades, pontua intenção, agenda visitas, faz nurturing sem intervenção humana | Elimina 70% do trabalho manual de SDRs |
| 2 | Agente Jurídico (Contract Copilot) | Revisa contratos, identifica cláusulas de risco, sugere adeções, monitora prazos e obrigações continuamente. Negocia termos padrão | Reduz tempo jurídico em 60% |
| 3 | Agente de Cobrança Inteligente | Monitora inadimplência, envia cobranças personalizadas no tom certo, escala automaticamente (amigável → formal → jurídico) | Recupera 30%+ de valores em atraso |
| 4 | Agente de Manutenção (Property Ops) | Recebe solicitações de inquilinos, classifica prioridade, aciona prestadores, acompanha resolução | Gestão proativa de ativos |
| 5 | Diretor de Inteligência (COO Virtual) | Agente que opera 24/7 analisando dados, identificando oportunidades, sugerindo ações estratégicas e gerando relatórios proativos para o gestor | Gestão enterprise para PMEs |

## 2.2 IA Preditiva e Prescritiva

| # | Funcionalidade | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Forecasting de Mercado por Microregião | Previsão de tendências de preços, demanda e melhor momento para venda/aluguel por bairro, baseado em dados históricos + scraping contínuo | De descritivo para prescritivo |
| 7 | Matching Preditivo Cliente-Imóvel | IA que aprende preferências implícitas (tempo de visualização, cliques, perguntas) e sugere imóveis ANTES do cliente buscar | Conversão 3x maior |
| 8 | Predictive Churn de Clientes | Identifica leads perdendo interesse por padrões comportamentais e sugere ações específicas de retenção | Retenção +25% |
| 9 | Conversão Preditiva por Corretor | Score de probabilidade de fechamento por corretor + distribuição inteligente de leads | Otimização de equipe |
| 10 | Análise de Sentimento em Tempo Real | Monitora WhatsApp, email, ligações e detecta sinais de insatisfação ou alta intenção de compra | Índice de satisfação +40% |

## 2.3 Geração e Automação Inteligente

| # | Funcionalidade | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Geração Dinâmica de Marketing | IA cria automaticamente descrições, posts para portais, legendas para redes, roteiros de vídeo a partir das características do imóvel | Publicação 10x mais rápida |
| 12 | Viabilidade Instantânea de Empreendimentos | Em 30 segundos: preço ideal, mínimo, de lançamento, forecast de vendas, simulação de cenários, VGV projetado | Decisões de investimento data-driven |
| 13 | Automação Jurídica de Minutas | Geração automática de contratos completos a partir de parâmetros + biblioteca de cláusulas inteligente com risk scoring | Minutas em minutos, não dias |
| 14 | Otimização Fiscal de Comissões | Simulação automática de impacto tributário (PF/PJ/MEI, antecipação IR) para maximizar líquido do corretor | Único no Brasil |
| 15 | Workflow Builder Visual com IA | Criação de automações drag-and-drop com sugestões de IA: "clientes que visitaram 2x sem proposta → enviar follow-up" | Automação sem código |

## 2.4 IA Competitiva e Monitoramento

| # | Funcionalidade | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Monitoramento Competitivo Contínuo | IA monitora concorrentes, detecta mudanças de pricing, alerta sobre novos empreendimentos na região, identifica oportunidades | Inteligência de mercado ativa |
| 17 | Obligation Auto-Extraction via IA | Extração automática de prazos, reajustes, garantias e obrigações de PDFs contratuais | Zero obrigações esquecidas |
| 18 | Contract Versioning com Diff Visual | Comparação visual de versões contratuais com highlights de mudanças + IA explicando impacto jurídico | Revisão 5x mais rápida |
| 19 | Compliance Monitoring Contínuo | IA verifica continuamente se contratos e operações estão em conformidade com regulamentações (LGPD, código civil, normas específicas) | Zero surpresas regulatórias |
| 20 | Portal do Cliente IA-Powered | Portal self-service onde inquilino/comprador interage com IA para 2ª via, status, solicitações, dúvidas — sem acionar equipe humana | Redução 80% de tickets |

# 3. Integrações Estratégicas

Integrações prioritárias para o ecossistema imobiliário brasileiro, organizadas por urgência e impacto.

## 3.1 Comunicação (P0 — Crítico)

| Integração | Descrição |
| --- | --- |
| WhatsApp Business API | Canal #1 no Brasil. Envio em massa, automação de fluxos, respostas inteligentes via IA, mídia (fotos, vídeos de imóveis), chatbot de qualificação. Integração com Nexvy para omnichannel. |
| Email + Calendário (Google/Microsoft) | Sync bidirecional de emails, agenda de visitas, templates de follow-up, tracking de abertura. |
| Telefonia VoIP (nativo) | Gravação de ligações, transcrição automática, análise de sentimento, coaching em tempo real para corretores. |

## 3.2 Portais e Captação (P0 — Crítico)

| Integração | Descrição |
| --- | --- |
| Portais BR (ZapImóveis, VivaReal, OLX) | Publicação automática de anúncios, sync de status (vendido/alugado), captura de leads direto no CRM. Similar ao que Kenlo faz com 10k+ imobiliárias. |
| Site IDX Próprio | Site da imobiliária com busca inteligente (IDX), captura de leads, chat IA, landing pages de empreendimentos. Motor de busca com matching preditivo. |
| Redes Sociais (Meta Ads, Google Ads) | Import de leads de campanhas, atribuição automática, ROAS tracking, sugestão de público-alvo por IA. |

## 3.3 Financeiro e Bancário (P1 — Alto)

| Integração | Descrição |
| --- | --- |
| PIX / Sistemas de Pagamento | Cobrança automática de alugueis, comissões, taxas via PIX. Splits automáticos (proprietário/imobiliária/corretor). Conciliação automática. |
| Bancos e Crédito Imobiliário | Simulação de financiamento em tempo real, pre-aprovação de crédito, repasse bancário automatizado. Integração com Sicredi, C6, Itaú, Caixa. |
| NFSe / Nota Fiscal | Emissão automática de notas fiscais de serviço (comissões, administração), integração com prefeituras. |

## 3.4 Jurídico e Cartórios (P1 — Alto)

| Integração | Descrição |
| --- | --- |
| Assinatura Digital (ClickSign, D4Sign, DocuSign) | Envio, acompanhamento e armazenamento de contratos assinados digitalmente. Workflow de assinaturas múltiplas. |
| Cartórios Eletrônicos | Consulta de matrículas, averbações, registro de imóveis. Integração com e-Cartório quando disponível. |
| SERASA / SPC / Credit Score | Consulta automática de score de crédito para análise de risco do inquilino/comprador. |

## 3.5 Ecossistema e APIs (P2 — Médio)

| Integração | Descrição |
| --- | --- |
| ERPs (Sienge, UAU, SAP) | Sync com sistemas de gestão de construtoras/incorporadoras. Espelho de unidades, controle financeiro, repasse. |
| CRMs Externos (HubSpot, RD Station) | Importação de bases, migração assistida, integração bidirecional para período de transição. |
| API Aberta + Webhooks | API RESTful documentada para integrações custom. Webhooks para eventos (novo lead, contrato assinado, pagamento). |
| Marketplace de Integrações | Loja de conectores (inspiração HubSpot/Pipedrive) para parceiros desenvolverem integrações. |

# 4. Melhorias nas Funções Existentes

Análise do que já existe e como transformar cada função com IA para superar todos os concorrentes.

| Função Atual | Estado Hoje | Melhoria IA-Native | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM Comercial | Pipeline visual, Kanban, deal cards. Sem lead scoring, sem automação real (visual-only) | Auto-segmentação comportamental, lead scoring preditivo, sequências automáticas IA-driven, distribuição inteligente de leads por corretor | De ferramenta passiva para motor de vendas autônomo |
| CLM (Contratos) | State machine 13 estados, RBAC 3 camadas, templates, aprovações. Falta diff visual e e-signature | Extração automática de cláusulas de risco, negociação assistida por IA, compliance contínuo, versioning com diff + explicação jurídica IA | De repositório para plataforma jurídica inteligente |
| Pricing com Scraping | Dual actor (VivaReal + ZapImóveis), filtros geo/tx/tipo, análise OpenAI. Descritivo apenas | Análise prescritiva com viabilidade completa: custo de oportunidade, tendências do bairro, simulação de cenários, forecast temporal | De dado descritivo para prescritivo. Killer feature #1 |
| Risco de Inadimplência | Score básico com IA. Sem dados alternativos | Scoring multidimensional: histórico de pagamentos, comportamento de navegação, análise de redes sociais, integração SERASA/SPC | De score estático para perfil comportamental dinâmico |
| Comissões/Splits | Configuravel, multi-split. Sem otimização fiscal | Calculadora de retenção em tempo real, otimização PF/PJ/MEI por corretor, projeção de ganhos com cenários | De cálculo estático para otimização dinâmica |
| Dashboard Comercial | 8 queries client-side, 30+ KPIs no browser. Performance limitada | Server-side aggregation via Edge Function, dashboard preditivo com forecasting, alertas proativos, drill-down inteligente | De dashboard reativo para centro de inteligência proativa |
| Notificações | 10 triggers, IA generativa (Gemini), email digest. Funcional | Notificações preditivas: "Cliente X não respondeu em 48h, risco de perda. Sugestão: ligar agora com argumento Y" | De alerta passivo para coaching ativo |
| Copilot (Assistente IA) | Chat contextual com streaming (Gemini). Respostas genéricas | Copilot agentic: executa ações (cria contrato, agenda visita, envia proposta), não apenas responde perguntas | De chatbot para assistente executivo |

## 4.1 Quick Wins (Implementação < 1 semana)

| Melhoria | Esforço | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Fix XSS em useContractAI.ts (sanitizar output Gemini) | ~1h | Segurança crítica |
| Fix mock data em useContractAIInsights.ts (flag isSimulated) | ~1h | Transparência |
| Server-side dashboard Edge Function (comercial) | ~8h | Performance 50x |
| Lead scoring básico (regras + IA simples) | ~12h | CRM competitivo |
| TS-02: Atualizar tipos gerados Supabase | ~4h | Qualidade código |

# 5. Diferenciais Competitivos (Killer Features)

Os 3 diferenciais que farão clientes migrarem de plataformas consolidadas para o Intentus. Cada um é uma barreira de entrada que concorrentes levarão anos para replicar.

KILLER FEATURE #1: Precificação Dinâmica + Viabilidade Instantânea

Em 30 segundos, o corretor digita dados do imóvel e recebe: preço ideal, preço mínimo, preço de lançamento, forecast de vendas, comparativo de mercado, e simulação de cenários. Ninguém no mundo faz isso em contexto real com dados de scraping ao vivo.

Por que mata: É a principal dor do corretor brasileiro. Nenhuma ferramenta oferece isso com dados reais. A combinação de scraping dual (VivaReal + ZapImóveis) + IA prescritiva + viabilidade instantânea é inédita. Já temos a base (v24r8). Evolução: adicionar forecasting temporal e simulação de cenários.

Prioridade: Curto prazo (0-3 meses) — já temos infraestrutura. Impacto imediato no comercial.

KILLER FEATURE #2: Diretor de Inteligência (COO-as-a-Service)

Um agente IA que opera 24/7 como COO virtual da imobiliária: analisa dados, identifica oportunidades, sugere ações, automatiza decisões operacionais, gera relatórios proativos. Combina análise preditiva com execução autônoma.

Por que mata: Substitui a necessidade de um diretor de operações ou gerente de TI, dando a PMEs imobiliárias acesso a gestão de nível enterprise. Nenhum concorrente oferece isso. Referência: Lofty AOS e Morada.ai (Mia).

Exemplos de ações autônomas: "3 leads de alto valor sem follow-up em 48h — redistribuí para corretor com melhor taxa de conversão", "Contrato do cliente X vence em 30 dias — minuta de renovação gerada com reajuste calculado", "Vacancy rate do portfólio subiu 5% — sugestão: reduzir preço em 8% nos imóveis parados há 90+ dias".

Prioridade: Médio prazo (3-6 meses) — requer orquestração de agentes. Diferenciação clara e sustentável.

KILLER FEATURE #3: Plataforma Unificada IA-Native (All-in-One)

Zero necessidade de ferramentas externas. CRM + CLM + Marketing + Comissões + Pricing + Jurídico + Analytics + Portal do Cliente = 100% integrado, 100% IA-native, uma única assinatura. Cada dado alimenta a IA de todos os módulos.

Por que mata: Concorrentes são todos "módulos" ou point solutions (Kenlo = CRM, Icertis = CLM, Follow Up Boss = leads). Ninguém oferece stack completo com IA profunda. Migrar para Intentus = eliminar 3-5 ferramentas + ganhar IA que conecta tudo.

O efeito flywheel: Quanto mais módulos o cliente usa, mais dados a IA tem, melhores as previsões, maior o valor percebido, mais difícil sair. Cada interação no CRM melhora o CLM. Cada contrato melhora o pricing. Cada cobrança melhora o risk scoring.

Prioridade: Longo prazo (6-12 meses) — consolidação de market share. Barreira definitiva.

# 6. Roadmap de Implementação

Plano de execução em 3 horizontes, priorizando impacto no cliente e diferenciação competitiva.

## Horizonte 1: 0-3 meses (Fundamentos IA-Native)

| # | Entrega | Descrição | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| H1.1 | WhatsApp Business API | Integração nativa com chatbot IA de qualificação. Canal #1 do Brasil | ~16h |
| H1.2 | Lead Scoring Preditivo | Score baseado em comportamento + histórico + IA. Auto-distribuição de leads | ~20h |
| H1.3 | Backend de Automações Real | Engine de execução: SLA, follow-up automático, reatvação, nurturing. Substituir visual-only | ~24h |
| H1.4 | Pricing Prescritivo v2 | Evolução do v24r8: forecasting temporal, simulação de cenários, viabilidade instantânea | ~20h |
| H1.5 | E-signature Nativa (ClickSign) | Envio, acompanhamento e armazenamento de contratos assinados | ~12h |
| H1.6 | Quick Wins (XSS, mock, types, dashboard EF) | Fixes de segurança + performance identificados nas auditorias | ~16h |
| H1.7 | Integração Portais BR (Zap, VivaReal, OLX) | Publicação automática, sync status, captura de leads | ~20h |
| H1.8 | Mobile App (PWA) | Progressive Web App responsivo com notificações push. Base para app nativo futuro | ~24h |

## Horizonte 2: 3-6 meses (Diferenciação Agentic)

| # | Entrega | Descrição | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| H2.1 | Agent Operating System (AOS) | Infraestrutura de orquestração de agentes: Director pattern, context sharing, lifecycle management | ~40h |
| H2.2 | Agente de Qualificação | Primeiro agente autônomo: qualifica leads via WhatsApp sem intervenção | ~30h |
| H2.3 | Agente Jurídico | Contract Copilot: revisão, risco, negociação assistida, obligation extraction | ~30h |
| H2.4 | Matching Preditivo | Motor de recomendação cliente-imóvel baseado em preferências implícitas | ~24h |
| H2.5 | Dashboard Preditivo | Forecasting de vendas, churn prediction, alertas proativos | ~20h |
| H2.6 | Geração de Marketing IA | Auto-criação de descrições, posts, landing pages de empreendimentos | ~20h |
| H2.7 | Workflow Builder Visual | Criação drag-and-drop de automações com sugestões IA | ~30h |
| H2.8 | Integração Financeira (PIX, Bancos) | Cobrança automatizada, simulação de financiamento, conciliação | ~24h |

## Horizonte 3: 6-12 meses (Dominância de Mercado)

| # | Entrega | Descrição | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| H3.1 | COO Virtual (Diretor de Inteligência) | Agente orquestrador que gerencia todos os sub-agentes e toma decisões autônomas | ~50h |
| H3.2 | Agente de Cobrança Inteligente | Automação completa de cobrança com escalação progressiva | ~24h |
| H3.3 | Portal do Cliente IA-Powered | Self-service inteligente para inquilinos e compradores | ~30h |
| H3.4 | App Nativo (iOS + Android) | Evolução do PWA para app nativo com geolocalização e push | ~60h |
| H3.5 | Marketplace de Integrações | API aberta + loja de conectores para parceiros | ~40h |
| H3.6 | Compliance Monitoring Contínuo | IA que verifica conformidade de contratos e operações 24/7 | ~24h |
| H3.7 | Conversation Intelligence | Análise de todas as interações (calls, chat, email) com coaching para corretores | ~30h |
| H3.8 | Analytics Preditivo Avançado | Previsão de mercado por microregião, timing ideal de venda, vacancy forecasting | ~30h |

# 7. Arquitetura Técnica IA-Native

Arquitetura proposta para suportar a visão IA-native, baseada em padrões de mercado (Akka Blueprint, Lofty AOS, Director+Pod Pattern).

## 7.1 Camada de Agentes

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Agent Director (Orquestrador) | Agente central que recebe intent do usuário ou trigger automático, decompõe em sub-tasks, delega para agentes especializados, consolida resultados. Pattern: Director+Pod. |
| Agent Registry | Registro de agentes disponíveis com capabilities, tools, contexts. Permite discovery e composição dinâmica. |
| Context Database | Banco vetorial (Supabase pgvector) para memória de longo prazo dos agentes. Histórico de interações, preferências, patterns aprendidos. |
| Tool Layer | Wrappers para ações: criar contrato, enviar WhatsApp, agendar visita, publicar anúncio. Agentes usam tools para executar, não apenas sugerir. |
| Lifecycle Manager | Gerencia estado dos agentes: idle, processing, waiting, completed. Auto-retry, timeout, escalation para humano. |

## 7.2 Stack Técnico Proposto

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript + shadcn-ui + Tailwind (atual) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime + Edge Functions) |
| IA Models | Gemini 2.0 Flash (OpenRouter) para tasks rápidas + GPT-4o para análises complexas + Claude para raciocínio jurídico |
| Agentes | Supabase Edge Functions + pg_cron para triggers + Realtime para streaming |
| Vetorial | Supabase pgvector para embeddings e memória de agentes |
| Comunicação | WhatsApp Business API (Twilio/360dialog) + Resend (email) + Nexvy (omnichannel) |
| Scraping | Apify (VivaReal + ZapImóveis) + monitores customizados |
| Mobile | PWA (fase 1) → React Native (fase 2) |

## 7.3 Princípios de Design IA-Native

| Princípio | Implementação |
| --- | --- |
| IA First, UI Second | Toda feature começa como agente. UI é interface para o agente, não substituta. Copilot é a UI primária. |
| Dados Alimentam IA Continuamente | Cada clique, mensagem, contrato, pagamento alimenta os modelos. Flywheel de dados. |
| Execução, Não Sugestão | Agentes EXECUTAM ações (com confirmação), não apenas sugerem. "Enviar proposta" > "Sugestão: envie proposta". |
| Human-in-the-Loop Opt-in | Default: agente age. Usuário configura nível de autonomia por tipo de ação (auto/confirmar/manual). |
| Transparência Total | Toda ação de IA é logada, auditável, explicável. Usuário sempre sabe o que a IA fez e por quê. |

# 8. Métricas de Sucesso

KPIs para medir o progresso em direção ao objetivo #1 do mercado.

| Categoria | Métrica | Meta 12 meses |
| --- | --- | --- |
| Produto | Agentes ativos por tenant (média) | > 3 agentes configurados |
| Produto | % de ações executadas por IA vs manual | > 40% IA-driven |
| Produto | Time-to-value (cadastro → 1º valor) | < 15 minutos |
| Comercial | Taxa de conversão lead → deal | +50% vs baseline |
| Comercial | Tempo médio de fechamento | -30% vs baseline |
| Retenção | NRR (Net Revenue Retention) | > 110% |
| Retenção | Churn mensal | < 3% |
| Crescimento | MRR | Meta definida por Marcelo |
| Crescimento | CAC Payback | < 6 meses |
| IA | Precisão do lead scoring | > 75% |
| IA | Precisão do pricing prescritivo | ±10% do valor real de transação |
| Satisfação | NPS | > 60 |