INTENTUS REAL ESTATE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ROADMAP CLM

Da Beta Madura ao Produto #1 do Mercado

Fases 4 a 7 — Roadmap Detalhado

Março 2026

Documento Estratégico — Uso Interno

# 1. INVENTÁRIO CLM — ONDE ESTAMOS HOJE

Antes de traçar o caminho, precisamos saber exatamente onde estamos. O CLM da Intentus hoje conta com uma base significativamente mais robusta do que um MVP — são 33 componentes visuais, 20 hooks especializados e 8 Edge Functions de IA.

| Área | Componentes / Hooks | Status |
| --- | --- | --- |
| IA — Draft de Contratos | ContractDraftWizard, useContractDraftAI, contract-draft-ai (Edge) | ✅ Implementado |
| IA — Extração de Cláusulas | ClauseExtractor, useContractAI, extract-clauses-ai (Edge) | ✅ Implementado |
| IA — Chatbot Jurídico | LegalChatbot, useContractAI, legal-chatbot (Edge) | ✅ Implementado |
| IA — Insights & Risco | AIInsightsPanel, useContractAIInsights, clm-ai-insights, default-risk-ai | ✅ Implementado |
| IA — Parsing de Contratos | useContractAI, parse-contract-ai, parse-addendum-ai | ✅ Implementado |
| Gestão de Contratos | ContractFormDialog, ContractDetailDialog, useContracts | ✅ Implementado |
| Templates | TemplatesManager, useContractTemplates | ✅ Implementado |
| Partes Contratuais | ContractPartiesManager, useContractParties | ✅ Implementado |
| Parcelas/Financeiro | InstallmentManager, ContractInstallments | ✅ Implementado |
| Pipeline & KPIs | ContractPipelineChart, CommandCenterKPIs, useContractKPIs | ✅ Implementado |
| Relatórios | ReportsPanel, useContractReports | ✅ Implementado |
| Versionamento | ContractVersionHistory, useContractVersions | ✅ Implementado |
| Aprovações & Workflow | ApprovalWorkflowPanel, ApprovalRulesManager, useContractApprovals | ✅ Implementado |
| Negociação & Redlining | ContractNegotiationTab, ContractRedliningTab, useContractRedlining | ✅ Implementado |
| Assinatura Eletrônica | ContractSignaturesTab, useContractSignatureEnvelopes, signature-proxy | 🔧 Parcial |
| Trilha de Auditoria | ContractAuditTab, useContractAuditTrail | 🔧 Parcial |
| Renovações | ContractRenewalTab, useContractRenewals | ✅ Implementado |
| Obrigações | ContractObligationsTab, useContractObligations | ✅ Implementado |
| Ciclo de Vida | ContractLifecycleTab, useContractLifecycleEvents | ✅ Implementado |
| Alertas | useContractAlerts, unified-alerts (Edge) | ✅ Implementado |
| Documentos Anexos | ContractDocumentsTab, useContractDocuments | ✅ Implementado |
| Configurações CLM | CLMSettingsDialog, ColumnSelector, ContractFormCustomizationDialog | ✅ Implementado |
| Inadimplência | DelinquencyDashboard, TerminationCalcDialog, GuaranteeReleaseDialog | ✅ Implementado |
| Importação IA | AIContractImportDialog, ImportMethodChoiceDialog, NewContractChoiceDialog | ✅ Implementado |
| Inteligência de Mercado | MarketIntelligenceDialog, market-analysis-ai (Edge) | ✅ Implementado |
| Precificação IA | PricingAIDialog, pricing-ai (Edge) | ✅ Implementado |

VEREDICTO ATUALIZADO O CLM da Intentus tem 24 de 26 áreas totalmente implementadas e 2 parciais (assinatura e auditoria). Isso configura um produto em estágio de Beta Madura — funcional, diferenciado, com IA real — mas que precisa completar o corpo operacional (assinatura nativa, auditoria completa, testes) para ser chamado de "produto pronto" com confiança.

# 2. NÍVEL DE MATURIDADE — MVP vs BETA vs PRODUTO

Para responder à sua pergunta com clareza, vamos definir cada estágio:

| Estágio | Definição | Status Intentus |
| --- | --- | --- |
| MVP | Funcionalidades mínimas para validar a proposta de valor. CRUD básico, sem IA, sem integrações. | Ultrapassado |
| MVP Avançado | CRUD completo + algumas automações + dashboards básicos. Sem IA real. | Ultrapassado |
| Beta Madura | Módulo funcional e diferenciado com IA, workflows, relatórios, mas com gaps operacionais (assinatura, auditoria, testes end-to-end). | ESTAMOS AQUI |
| Produto Pronto (v1.0) | Todas as funcionalidades core completamente operacionais. Assinatura integrada, auditoria completa, onboarding guiado, cobertura de testes. | Fase 4 + Fase 5 |
| Produto #1 do Mercado | Produto pronto + diferenciais exclusivos (IA preditiva, portal do cliente, integrações bancárias, app mobile). | Fase 6 + Fase 7 |

# 3. ROADMAP — VISÃO GERAL DAS FASES

FASE 4 — Completude Operacional ¦ 4-6 semanas

Objetivo: Transformar a Beta Madura em Produto Pronto (v1.0) Entregas: Assinatura Clicksign nativa, Auditoria completa com compliance, Testes E2E, Onboarding guiado

FASE 5 — Robustez & Confiança ¦ 4-6 semanas

Objetivo: Garantir que o produto é confiável para uso em produção real Entregas: Notificações inteligentes, Bulk operations, Busca avançada com filtros, Performance & caching

FASE 6 — Diferenciação Competitiva ¦ 6-8 semanas

Objetivo: Criar vantagens que nenhum concorrente tem Entregas: Portal do cliente self-service, IA preditiva (vencimentos, riscos), Integração bancária direta, Comparação side-by-side de contratos

FASE 7 — Liderança de Mercado ¦ 8-12 semanas

Objetivo: Consolidar a posição de #1 do mercado brasileiro Entregas: App mobile nativo, API pública para parceiros, Marketplace de templates, White-label para redes

# 4. FASE 4 — COMPLETUDE OPERACIONAL (DETALHAMENTO)

Esta é a fase mais crítica: transforma a Beta Madura em Produto Pronto. Cada épico abaixo é uma entrega independente que pode ser commitada e testada.

## 4.1 ÉPICO 1 — Assinatura Eletrônica Nativa (Clicksign)

Duração estimada: 2 semanas  |  Prioridade: CRÍTICA

Já temos a base: ContractSignaturesTab + useContractSignatureEnvelopes + signature-proxy (Edge Function). Precisamos conectar com a API real da Clicksign e criar a experiência completa.

| # | Tarefa | Descrição | Tipo | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Edge Function: clicksign-create-envelope | Criar envelope na Clicksign via API REST. Enviar PDF do contrato, definir signatários e tipo de autenticação (e-mail, SMS, WhatsApp). | Edge Function | 3 dias |
| 1.2 | Edge Function: clicksign-webhook | Receber webhooks da Clicksign (signed, refused, expired). Atualizar status do envelope no Supabase. Salvar PDF assinado no Storage. | Edge Function | 2 dias |
| 1.3 | Hook: useClicksignIntegration | Gerenciar criação de envelopes, polling de status, download de documento assinado. Integrar com useContractSignatureEnvelopes existente. | Hook React | 2 dias |
| 1.4 | UI: Fluxo de Assinatura no ContractDetailDialog | Botão "Enviar para Assinatura" → Modal de configuração (signatários, ordem, autenticação) → Acompanhamento em tempo real com status badges. | Componente UI | 3 dias |
| 1.5 | Tabela: contract_signature_events | Log de cada evento de assinatura (enviado, visualizado, assinado, recusado). Foreign key para contracts e signature_envelopes. | Migration SQL | 1 dia |
| 1.6 | Notificações de Assinatura | Toast + e-mail quando contrato é assinado por todas as partes. Alerta para assinaturas pendentes há mais de X dias. | Hook + Edge | 2 dias |

## 4.2 ÉPICO 2 — Trilha de Auditoria Completa

Duração estimada: 1 semana  |  Prioridade: ALTA

Base existente: ContractAuditTab + useContractAuditTrail. Precisamos expandir para capturar todos os eventos automaticamente e adicionar visualização de timeline.

| # | Tarefa | Descrição | Tipo | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Database Trigger: audit_on_contract_change | Trigger PostgreSQL que captura automaticamente INSERT/UPDATE/DELETE em contracts, contract_clauses, contract_parties, signature_envelopes. | Migration SQL | 1 dia |
| 2.2 | Hook: useAuditTimeline | Buscar eventos de auditoria paginados, filtrar por tipo (criação, edição, assinatura, aprovação), exportar para CSV. | Hook React | 1 dia |
| 2.3 | UI: Timeline Visual de Auditoria | Componente de timeline com ícones por tipo de evento. Cada entrada mostra: quem, quando, o quê mudou, valor anterior vs novo. | Componente UI | 2 dias |
| 2.4 | Relatório de Auditoria PDF | Gerar PDF com histórico completo de um contrato para fins de compliance. Incluir hash SHA-256 para integridade. | Edge Function | 1 dia |

## 4.3 ÉPICO 3 — Onboarding Guiado do CLM

Duração estimada: 1 semana  |  Prioridade: ALTA

Usuário novo precisa entender o CLM sem treinamento externo. Tour interativo + checklist de primeiros passos.

| # | Tarefa | Descrição | Tipo | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Componente: CLMOnboardingTour | Tour step-by-step usando react-joyride. 8 steps cobrindo: criar contrato, usar IA, configurar template, enviar para assinatura. | Componente UI | 2 dias |
| 3.2 | Componente: CLMOnboardingChecklist | Widget lateral com checklist progressivo: Criar primeiro contrato, Configurar template, Importar contrato existente, Enviar para assinatura. | Componente UI | 1 dia |
| 3.3 | Hook: useOnboardingProgress | Salvar progresso do onboarding por usuário (localStorage + Supabase). Mostrar/esconder tour conforme completion. | Hook React | 1 dia |
| 3.4 | Empty States com CTAs | Quando módulos estão vazios (sem contratos, sem templates), mostrar card educativo com CTA para criar o primeiro item. | Componente UI | 1 dia |

## 4.4 ÉPICO 4 — Testes End-to-End

Duração estimada: 1 semana  |  Prioridade: ALTA

Cobertura de testes para os fluxos críticos do CLM. Sem isso, não podemos garantir estabilidade em produção.

| # | Tarefa | Descrição | Tipo | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Setup Vitest + Testing Library | Configurar ambiente de testes unitários para hooks e componentes. Mock do Supabase client. | Configuração | 1 dia |
| 4.2 | Testes: Hooks de IA | Testar useContractAI (6 mutations), useContractAIInsights, useContractDraftAI. Mock de Edge Functions. | Testes Unit | 2 dias |
| 4.3 | Testes: Fluxo de Contrato | Testar criação, edição, aprovação, assinatura e encerramento de contrato end-to-end. | Testes E2E | 2 dias |
| 4.4 | Testes: Edge Functions | Testar cada Edge Function com payloads válidos e inválidos. Validar error handling e rate limiting. | Testes Unit | 2 dias |

# 5. FASES 5, 6 e 7 — VISÃO EXPANDIDA

## 5.1 FASE 5 — Robustez & Confiança (4-6 semanas)

| Épico | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Épico 1 | Notificações Inteligentes | Sistema de notificações multi-canal (in-app, e-mail, WhatsApp via Nexvy) para vencimentos, aprovações pendentes, assinaturas. Regras configuráveis por tenant. |
| Épico 2 | Operações em Massa (Bulk) | Selecionar múltiplos contratos e aplicar ações: renovar, enviar para assinatura, exportar, alterar status. Processamento assíncrono com barra de progresso. |
| Épico 3 | Busca Avançada & Filtros | Full-text search nos contratos + filtros combinados (status, tipo, valor, vencimento, parte). Saved searches por usuário. |
| Épico 4 | Performance & Cache | Implementar cache com React Query (staleTime, prefetch). Paginação server-side em listagens. Lazy loading de componentes pesados. |

## 5.2 FASE 6 — Diferenciação Competitiva (6-8 semanas)

| Épico | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Épico 1 | Portal do Cliente | Interface self-service para compradores acompanharem seus contratos, parcelas, documentos e assinaturas pendentes. Autenticação separada via client-portal-auth. |
| Épico 2 | IA Preditiva | Modelos que preveem: probabilidade de inadimplência, contratos com risco de litígio, timing ideal para renovação. Dashboard com scores de risco. |
| Épico 3 | Integração Bancária | Conexão direta com APIs bancárias para conciliação automática de recebíveis, geração de boletos e confirmação de pagamentos em tempo real. |
| Épico 4 | Comparação de Contratos | Ferramenta side-by-side para comparar versões de um contrato ou dois contratos diferentes. Highlight de diferenças com IA. |

## 5.3 FASE 7 — Liderança de Mercado (8-12 semanas)

| Épico | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Épico 1 | App Mobile Nativo | React Native app para gestores acompanharem contratos, aprovarem workflows e receberem notificações push. Offline-first para uso em campo. |
| Épico 2 | API Pública & Developer Portal | REST API documentada com Swagger para parceiros integrarem. Portal com playground, SDKs e rate limiting por plano. |
| Épico 3 | Marketplace de Templates | Biblioteca de templates de contratos imobiliários por tipo (compra/venda, locação, permuta, built-to-suit). Compartilhamento entre tenants. |
| Épico 4 | White-Label | Personalização completa (logo, cores, domínio customizado) para redes de incorporadoras que querem oferecer a plataforma com sua marca. |

# 6. CRONOGRAMA CONSOLIDADO

| Fase | Entrega | Período | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 4 — Épico 1 | Assinatura Clicksign | Semanas 1-2 | CRÍTICA |
| Fase 4 — Épico 2 | Auditoria Completa | Semana 3 | ALTA |
| Fase 4 — Épico 3 | Onboarding Guiado | Semana 4 | ALTA |
| Fase 4 — Épico 4 | Testes E2E | Semanas 5-6 | ALTA |
|  | MARCO: Produto Pronto v1.0 |  | ✅ |
| Fase 5 — Épicos 1-4 | Robustez & Confiança | Semanas 7-12 | MÉDIA |
| Fase 6 — Épicos 1-4 | Diferenciação Competitiva | Semanas 13-20 | MÉDIA |
| Fase 7 — Épicos 1-4 | Liderança de Mercado | Semanas 21-32 | ESTRATÉGICA |
|  | MARCO: Produto #1 do Mercado |  | 🏆 |

PRÓXIMO PASSO IMEDIATO Iniciar Fase 4, Épico 1: Integração com Clicksign. Esta é a funcionalidade que mais separa uma "beta madura" de um "produto pronto" no mercado de CLM. Com a assinatura eletrônica nativa, a Intentus fecha o ciclo completo do contrato dentro da plataforma — da criação com IA até a assinatura digital. Estimativa total para Produto Pronto (v1.0): 6 semanas. ¦ Para Produto #1: ~32 semanas.