⬡ INTENTUS REAL ESTATE Plano de Implementação Técnica Controle de Módulos por Plano — Sistema de Permissões Dinâmico 6 de março de 2026 • Versão 1.0

# Resumo Executivo

Este documento descreve a implementação completa do sistema de controle de módulos por plano na plataforma Intentus. A Empresa Master está corretamente configurada no banco de dados, mas o front-end ainda não lê essas permissões dinamicamente — os módulos do menu lateral estão hardcoded no código.

| Componente | Situação | Ação Necessária |
| --- | --- | --- |
| Banco — Plano Master (32 módulos) | ✅ Configurado | Nenhuma |
| Banco — Assinatura ativa até 2099 | ✅ Ativo | Nenhuma |
| Banco — Empresa Master → plan_id | ✅ Vinculado | Nenhuma |
| Front-end — PlanContext | ❌ Inexistente | Criar arquivo |
| Front-end — Menu lateral dinâmico | ❌ Hardcoded | Modificar Sidebar |
| Front-end — Editor de planos completo | ❌ Incompleto | Adicionar módulos |
| Front-end — Guard em rotas protegidas | ❌ Inexistente | Criar guard |

# Diagnóstico Técnico

## Como o front-end carrega hoje

Analisando os logs do Supabase em tempo real, estas são as únicas consultas feitas ao carregar o app:

// Consultas feitas pelo front-end no carregamento (verificado via Supabase logs)

supabase.from("tenants").select("id, name, slug, logo_url, active")

supabase.from("tenants").select("settings") // config da empresa

supabase.from("profiles").select("tenant_id") // vincula user → tenant

supabase.from("user_roles").select("role") // verifica se é superadmin

supabase.from("addon_products").select("*") // add-ons ativos

// ❌ NÃO EXISTE nenhuma consulta a:

// - tenant_subscriptions (assinaturas ativas)

// - plans (módulos do plano)

⚠️ Causa raiz do problema O sidebar exibe sempre os mesmos itens independente do plano porque a lista de módulos está escrita diretamente no código (hardcoded). Nenhuma lógica condicional é aplicada. Os dados corretos JÁ EXISTEM no banco — falta apenas o front-end consultá-los.

# Arquitetura da Solução

Vamos criar um PlanContext que carrega os módulos do plano ativo e disponibiliza uma função hasModule() para toda a aplicação. O Sidebar e as rotas usam essa função para decidir o que mostrar.

// Fluxo de dados após a implementação:

App.tsx

└── AuthProvider (já existe)

└── PlanProvider ← NOVO

├── carrega tenant_subscriptions → plans → modules

├── expõe: modules[], hasModule(key), isMaster, isLoading

└── Layout

├── Sidebar ← MODIFICAR

│ └── filtra items por hasModule(item.moduleKey)

└── Router

└── <ModuleGuard module="financeiro_completo"> ← NOVO

└── <FinanceiroPage />

# Arquivos a Criar / Modificar

| Arquivo | Ação | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| src/contexts/PlanContext.tsx | CRIAR | 🔴 Alta |
| src/hooks/usePlan.ts | CRIAR (re-export do context) | 🟡 Média |
| src/components/ModuleGuard.tsx | CRIAR | 🔴 Alta |
| src/App.tsx | MODIFICAR — adicionar PlanProvider | 🔴 Alta |
| src/components/layout/Sidebar.tsx | MODIFICAR — filtrar por módulo | 🔴 Alta |
| src/pages/sa/Plans.tsx (admin) | MODIFICAR — adicionar módulos faltantes | 🟡 Média |

# Arquivo 1 — PlanContext.tsx

### Caminho: src/contexts/PlanContext.tsx

Este é o arquivo central de toda a solução. Cole este código completo como um arquivo novo:

import { createContext, useContext, useEffect, useState, ReactNode } from 'react'

import { supabase } from '@/lib/supabase' // ajuste o caminho se necessário

// ─── Tipos ────────────────────────────────────────────────────

interface PlanContextType {

modules: string[]

hasModule: (moduleKey: string) => boolean

isLoading: boolean

isMaster: boolean

planName: string

}

const MASTER_TENANT_ID = '00000000-0000-0000-0000-000000000001'

const PlanContext = createContext<PlanContextType>({

modules: [],

hasModule: () => false,

isLoading: true,

isMaster: false,

planName: '',

})

// ─── Provider ─────────────────────────────────────────────────

export function PlanProvider({ children, tenantId }: {

children: ReactNode

tenantId: string ¦ null

}) {

const [modules, setModules] = useState<string[]>([])

const [planName, setPlanName] = useState('')

const [isLoading, setIsLoading] = useState(true)

const isMaster = tenantId === MASTER_TENANT_ID

useEffect(() => {

if (!tenantId) { setIsLoading(false); return }

async function loadPlan() {

setIsLoading(true)

try {

const { data, error } = await supabase

.from('tenant_subscriptions')

.select('plan:plans(name, modules)')

.eq('tenant_id', tenantId)

.eq('status', 'ativo')

.maybeSingle()

if (error) throw error

const plan = data?.plan as any

setModules(plan?.modules ?? [])

setPlanName(plan?.name ?? '')

} catch (err) {

console.error('[PlanContext] Erro ao carregar plano:', err)

setModules([])

} finally {

setIsLoading(false)

}

}

loadPlan()

}, [tenantId])

// isMaster sempre tem acesso total, independente do que vier do banco

const hasModule = (moduleKey: string): boolean => {

if (isMaster) return true

return modules.includes(moduleKey)

}

return (

<PlanContext.Provider value={{ modules, hasModule, isLoading, isMaster, planName }}>

{children}

</PlanContext.Provider>

)

}

// ─── Hook público ─────────────────────────────────────────────

export const usePlan = () => useContext(PlanContext)

# Arquivo 2 — ModuleGuard.tsx

### Caminho: src/components/ModuleGuard.tsx

Componente que protege rotas e seções. Se o tenant não tiver o módulo, renderiza fallback ou redireciona.

import { ReactNode } from 'react'

import { Navigate } from 'react-router-dom'

import { usePlan } from '@/contexts/PlanContext'

interface ModuleGuardProps {

module: string

children: ReactNode

fallback?: ReactNode // o que mostrar se não tiver módulo

redirectTo?: string // ou para onde redirecionar

}

export function ModuleGuard({

module,

children,

fallback,

redirectTo = '/dashboard',

}: ModuleGuardProps) {

const { hasModule, isLoading } = usePlan()

if (isLoading) return null // aguarda carregar plano

if (!hasModule(module)) {

if (fallback) return <>{fallback}</>

return <Navigate to={redirectTo} replace />

}

return <>{children}</>

}

// Uso no Router:

// <ModuleGuard module='financeiro_completo'>

// <Route path='/repasses' element={<RepassesPage />} />

// </ModuleGuard>

# Arquivo 3 — Modificação em App.tsx

### Caminho: src/App.tsx

Localizar onde o AuthProvider está e envolver com PlanProvider logo abaixo. O tenantId já deve existir no contexto de autenticação:

// ANTES (exemplo simplificado do que provavelmente existe):

function App() {

return (

<AuthProvider>

<Router>

<Routes>...

</Router>

</AuthProvider>

)

}

// DEPOIS — adicionar PlanProvider entre AuthProvider e Router:

import { PlanProvider } from '@/contexts/PlanContext'

function App() {

return (

<AuthProvider>

<PlanConsumer /> {/* componente auxiliar abaixo */}

</AuthProvider>

)

}

// Componente auxiliar para acessar tenantId do contexto de auth:

function PlanConsumer() {

const { tenantId } = useAuth() // hook do seu AuthContext

return (

<PlanProvider tenantId={tenantId}>

<Router>

<Routes>...

</Router>

</PlanProvider>

)

}

// ⚠️ ATENÇÃO: o nome exato do hook/propriedade que expõe o tenantId

// depende de como o AuthContext foi implementado.

// Verifique o arquivo src/contexts/AuthContext.tsx para confirmar.

# Arquivo 4 — Sidebar.tsx (modificação principal)

### Caminho: src/components/layout/Sidebar.tsx (ou similar)

Este é o arquivo mais importante da mudança visível. Substituir a lista hardcoded por uma lista com moduleKey, e filtrar pela função hasModule():

import { usePlan } from '@/contexts/PlanContext'

// ─── Definição completa do menu com moduleKeys ────────────────

// null = sempre visível (sem restrição de módulo)

const MENU_ITEMS = [

{

label: 'Dashboard',

path: '/dashboard',

icon: LayoutDashboard, // ajuste para o ícone que já usa

moduleKey: null, // sempre visível

},

{

label: 'Cadastros',

moduleKey: null, // container sempre visível

children: [

{ label: 'Imóveis', path: '/imoveis', moduleKey: 'imoveis' },

{ label: 'Pessoas', path: '/pessoas', moduleKey: 'pessoas' },

{ label: 'Empreendimentos', path: '/empreendimentos', moduleKey: 'empreendimentos' },

],

},

{

label: 'Gestão de Contratos (CLM)',

moduleKey: 'contratos',

children: [

{ label: 'Contratos', path: '/contratos', moduleKey: 'contratos' },

{ label: 'Garantias', path: '/garantias', moduleKey: 'garantias' },

],

},

{

label: 'Comercial',

moduleKey: 'comercial_basico',

children: [

{ label: 'Leads e Pipeline', path: '/comercial', moduleKey: 'comercial_basico' },

{ label: 'Visitas e Avaliações', path: '/comercial/visitas', moduleKey: 'comercial_intermediario' },

{ label: 'Metas e Automações', path: '/comercial/metas', moduleKey: 'comercial_completo' },

],

},

{

label: 'Financeiro',

moduleKey: 'financeiro_basico',

children: [

{ label: 'Receitas e Despesas', path: '/financeiro', moduleKey: 'financeiro_basico' },

{ label: 'Contas Bancárias', path: '/financeiro/banco', moduleKey: 'financeiro_intermediario' },

{ label: 'DRE / DIMOB / IR', path: '/financeiro/relatorios', moduleKey: 'financeiro_completo' },

{ label: 'Comissões', path: '/comissoes', moduleKey: 'comissoes' },

{ label: 'Repasses', path: '/repasses', moduleKey: 'repasses' },

{ label: 'Integração Bancária', path: '/banco', moduleKey: 'integracao_bancaria' },

],

},

{

label: 'Relacionamento',

moduleKey: 'relacionamento_basico',

children: [

{ label: 'CRM', path: '/relacionamento', moduleKey: 'relacionamento_basico' },

{ label: 'Sequências', path: '/relacionamento/sequencias', moduleKey: 'relacionamento_intermediario' },

{ label: 'Automações', path: '/relacionamento/automacoes', moduleKey: 'relacionamento_completo' },

],

},

{

label: 'Jurídico',

moduleKey: 'juridico',

children: [

{ label: 'Conformidade', path: '/juridico', moduleKey: 'juridico' },

{ label: 'Due Diligence', path: '/juridico/due-diligence', moduleKey: 'due_diligence' },

{ label: 'Desk Jurídico', path: '/juridico/desk', moduleKey: 'juridico_completo' },

],

},

{

label: 'Empreendimentos',

path: '/empreendimentos',

moduleKey: 'empreendimentos',

},

{

label: 'Manutenção',

path: '/manutencao',

moduleKey: 'manutencao',

},

{

label: 'Atendimento WhatsApp',

path: '/whatsapp',

moduleKey: 'atendimento_whatsapp',

},

] as const

// ─── No componente Sidebar ────────────────────────────────────

export function Sidebar() {

const { hasModule, isLoading } = usePlan()

// Filtra os itens de nível 1

const visibleItems = MENU_ITEMS.filter(item =>

item.moduleKey === null ¦¦ hasModule(item.moduleKey)

)

return (

<nav>

{visibleItems.map(item => {

// Para items com filhos, filtrar também os filhos

const visibleChildren = item.children?.filter(child =>

hasModule(child.moduleKey)

)

return <SidebarItem key={item.label} item={{...item, children: visibleChildren}} />

})}

</nav>

)

}

# Arquivo 5 — Editor de Planos (Super Admin)

### Caminho: src/pages/sa/Plans.tsx (ou onde estiver o editor)

A lista de módulos disponíveis no editor de planos precisa ser atualizada. Adicionar os módulos que estão faltando na constante de módulos disponíveis:

// Substituir a constante de módulos disponíveis por esta lista completa:

const AVAILABLE_MODULES = [

// ── Essenciais ──────────────────────────────────────────────

{ key: 'dashboard', label: 'Dashboard', group: null },

// ── Cadastros ────────────────────────────────────────────────

{ key: 'imoveis', label: 'Imóveis', group: 'Cadastros' },

{ key: 'pessoas', label: 'Pessoas', group: 'Cadastros' },

{ key: 'contratos', label: 'Contratos', group: 'Cadastros' },

{ key: 'garantias', label: 'Garantias Contratuais (Enterprise)', group: 'Cadastros' },

// ── Comercial ────────────────────────────────────────────────

{ key: 'comercial_basico', label: 'Comercial Básico (Dashboard, Negócios, Pipeline)', group: 'Comercial' },

{ key: 'comercial_intermediario', label: 'Comercial Intermediário (Básico + Visitas, Disponibilidade, Avaliações)', group: 'Comercial' },

{ key: 'comercial_completo', label: 'Comercial Completo (Intermediário + Metas, Exclusividades, Automações, Relatórios)', group: 'Comercial' },

// ── Financeiro ────────────────────────────────────────────────

{ key: 'financeiro_basico', label: 'Financeiro Básico (Receitas, Despesas, Fluxo de Caixa, Inadimplência, Faturas)', group: 'Financeiro' },

{ key: 'financeiro_intermediario', label: 'Financeiro Intermediário (Básico + Contas Bancárias, Centros de Custo, Conciliação)', group: 'Financeiro' },

{ key: 'financeiro_completo', label: 'Financeiro Completo (Intermediário + Comissões, Repasses, DRE, IR, DIMOB, etc.)', group: 'Financeiro' },

{ key: 'integracao_bancaria', label: 'Integração Bancária', group: 'Financeiro' },

{ key: 'dimob', label: 'DIMOB', group: 'Financeiro' },

{ key: 'retencao_ir', label: 'Retenção IR', group: 'Financeiro' },

{ key: 'comissoes', label: 'Comissões', group: 'Financeiro' },

{ key: 'repasses', label: 'Repasses', group: 'Financeiro' },

// ── Relacionamento ────────────────────────────────────────────

{ key: 'relacionamento_basico', label: 'Relacionamento Básico', group: 'Relacionamento' },

{ key: 'relacionamento_intermediario', label: 'Relacionamento Intermediário', group: 'Relacionamento' },

{ key: 'relacionamento_completo', label: 'Relacionamento Completo', group: 'Relacionamento' },

// ── Jurídico ──────────────────────────────────────────────────

{ key: 'juridico', label: 'Jurídico Básico', group: 'Jurídico' },

{ key: 'juridico_intermediario', label: 'Jurídico Intermediário', group: 'Jurídico' },

{ key: 'juridico_completo', label: 'Jurídico Completo', group: 'Jurídico' },

{ key: 'due_diligence', label: 'Due Diligence', group: 'Jurídico' },

// ── Outros ────────────────────────────────────────────────────

{ key: 'empreendimentos', label: 'Empreendimentos', group: 'Outros' },

{ key: 'manutencao', label: 'Manutenção', group: 'Outros' },

{ key: 'vitrine', label: 'Vitrine', group: 'Outros' },

{ key: 'atendimento_whatsapp', label: 'Atendimento WhatsApp', group: 'Outros' },

{ key: 'api', label: 'Acesso à API', group: 'Extras' },

{ key: 'sla', label: 'SLA Garantido', group: 'Extras' },

{ key: 'gerente_dedicado', label: 'Gerente Dedicado', group: 'Extras' },

]

# Supabase — Verificação de RLS

A tabela tenant_subscriptions precisa de uma política RLS que permita ao tenant ler sua própria assinatura. Verifique se existe. Se não existir, criar com o comando abaixo no Supabase:

-- Verificar policies existentes na tenant_subscriptions:

SELECT policyname, cmd, qual

FROM pg_policies

WHERE tablename = 'tenant_subscriptions';

-- Se não existir policy de SELECT para o tenant, criar:

CREATE POLICY "tenant_can_read_own_subscription"

ON public.tenant_subscriptions

FOR SELECT

USING (tenant_id = auth_tenant_id());

-- E para a tabela plans (leitura pública dos módulos):

CREATE POLICY "anyone_can_read_plans"

ON public.plans

FOR SELECT

USING (true);

# Cronograma de Implementação

| # | Tarefa | Arquivo | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar PlanContext.tsx | src/contexts/PlanContext.tsx | 20 min |
| 2 | Criar ModuleGuard.tsx | src/components/ModuleGuard.tsx | 10 min |
| 3 | Adicionar PlanProvider no App.tsx | src/App.tsx | 10 min |
| 4 | Atualizar MENU_ITEMS no Sidebar | src/components/layout/Sidebar.tsx | 30 min |
| 5 | Verificar e corrigir RLS no Supabase | Supabase Dashboard | 15 min |
| 6 | Atualizar lista de módulos no editor | src/pages/sa/Plans.tsx | 20 min |
| 7 | Testar Empresa Master (deve ver tudo) | Browser | 10 min |
| 8 | Testar empresa plano Básico (deve ver menos) | Browser | 10 min |
| 9 | Deploy via Vercel (push para main) | GitHub → Vercel | 5 min |

# Observações e Cuidados

## 1. Como encontrar o tenantId no AuthContext

Antes de modificar o App.tsx, abra o arquivo src/contexts/AuthContext.tsx e verifique qual propriedade expõe o tenantId do usuário logado. Pode estar como:

- tenantId (direto)

- user.tenant_id

- profile.tenant_id

- session.tenantId

Use exatamente o nome que já existe. Não renomear.

## 2. Como encontrar o arquivo do Sidebar

O arquivo do sidebar pode ter vários nomes. Procure por:

- src/components/layout/Sidebar.tsx

- src/components/Sidebar.tsx

- src/layouts/Sidebar.tsx

- src/components/navigation/Nav.tsx

Use Ctrl+Shift+F no VS Code e busque por "Cadastros" ou "Gestão de Contratos" — isso vai encontrar exatamente onde a lista hardcoded está.

## 3. Empresa Master sempre tem acesso total

O PlanContext já tem a lógica: se tenantId === "00000000-0000-0000-0000-000000000001", a função hasModule() retorna true para qualquer módulo. Isso é independente do banco — é uma garantia no código.

✅ Banco de dados já está correto Não é necessário mais nenhuma alteração no Supabase para os dados da Empresa Master. O plano Master com 32 módulos, a assinatura ativa e o vínculo com o tenant já foram configurados na sessão anterior. Apenas as alterações de código front-end são necessárias.

— Intentus Real Estate  •  Plano de Implementação v1.0 —